#### Администрация городского округа город Бор

####  Нижегородской области

#### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

#### От 12.01.2021 № 14

О проведении в 2021 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г.Бор, в соответствии с программой Нижегородской области по капитальному ремонту и предложениями регионального оператора

####

#### В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, частью 6 статьи 18 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» и предложениями НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» - (далее-Региональный оператор) от 09.09.2020 года для собственников о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2021 год, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с предложениями Регионального оператора, администрация городского округа г.Бор **постановляет:**

1. Провести в 2021 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор, указанных в приложении к настоящему постановлению, согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 годы.

2. Управлению ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления направить его в адрес НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru/).

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

О.М.Гурьяшова

 91850

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение к постановлению администрации городского округа г.Бор от 12.01.2021 № 14 |
| **Перечень многоквартирных домов расположенных на территории городского округа город Бор, подлежащих** **капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ и услуг на 2021 год, включенных в краткосрочный план.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома  | Год ввода многоквартирного домав эксплуатацию | Материал стен (кирпич (К), панель(П), деревян (Д), блок (Б), смешанные (КД), монолит (М)) многоквартирного дома | Материал кровли (металл (Мет.), шифер (Шиф), рубероид (Мягк.) многоквартирного дома | Количество подъездов в многоквартирном доме | Количество этажей в многоквартирном доме | Количество квартир в многоквартирном доме | Количество зарегистрированных жителей | Общая площадь МКД, кв.м | Площадь помещений МКД(жилых и нежилых), кв.м  | Виды работ и услуг подлежащих капитальному ремонту в многоквартирных домах |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт (ЗЛ) | Ремонт крыши (РК) | Ремонт подвальных помещений (РПП) | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 № 159-З утепление фасада (РФ, УФ) | Замена признанных непригодными к применению коллективных ( общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (ПУ) | Ремонт фундамента (Рем. Ф) | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов (УУ,УР) | Ремонт системы дымоудаления (СД) |
| Всего | в т.ч.: жилых помещений | электроснабжение (ЭЛ) | теплоснабжение (ТС) | газоснабжение (ГАЗ) | холодное водоснабжение (ХВС) | горячее водоснабжение (ГВС) | водоотведение (ВО) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | **ВСЕГО по МО на 2021 год** |  |  |  |  |  |  | **815** | **17417** | **14873** | **14873** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п Железнодорожный, ул Центральная, д 3 | 1950 | К | С | 1 | 2 | 8 | 20 | 499,60  | 464,40  | 464,40  | ЭС | ТС |   | ХВС | x | ВО | x | РК | x | РФ, УФ |   | Рем.Ф |   |   |
| 2 | п Октябрьский, ул Победы, д 8 | 1968 | К | С | 2 | 2 | 12 | 30 | 592,60  | 543,60  | 543,60  | ЭС | ТС |   | ХВС | x | ВО | x | РК | x | РФ, УФ |   | Рем.Ф |   |   |
| 3 | п Память Парижской Коммуны, ул Плеханова, д 57 | 1975 | К | С | 2 | 2 | 12 | 30 | 604,21  | 525,40  | 525,40  | ЭС | ТС |   | ХВС | x | ВО | x |   | x | РФ, УФ |   | Рем.Ф |   |   |
| 4 | с Кантаурово, ул Заречная, д 76, лит а | 1978 | К | С | 2 | 2 | 16 | 40 | 803,60  | 739,30  | 739,30  |   | x | ГАЗ | ХВС | x |   | x |   | x |   |   | Рем.Ф |   |   |
| 5 | г Бор, ул Первомайская, д 13 | 1996 | К | П | 1 | 9 | 144 | 360 | 5 279,88  | 4 591,20  | 4 591,20  |   |   |   |   |   |   | ЗЛ |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | г Бор, ул Буденного, д 36 | 1995 | П | П | 2 | 9 | 72 | 180 | 4 965,90  | 4 364,90  | 4 364,90  |   |   |   |   |   |   | ЗЛ |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | г Бор, ул 2-й микрорайон, д 40 | 1994 | П | П | 1 | 10 | 54 | 135 | 4 248,90  | 3 274,10  | 3 274,10  |   |   |   |   |   |   | ЗЛ |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |