Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29.04.2021 № 2258

**О внесении изменений в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа**

**г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180**

На основании постановления администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 № 7124 “Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор” (в редакции постановлений от 29.09.2017 № 5628, от 28.11.2017 № 7028, от 28.10.2019 № 5822) и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация городского округа г. Бор **постановляет**:

1. Внести изменения в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 (в редакции постановлений от 31.03.2017 № 1577, от 04.05.2017 № 2313, от 30.06.2017 № 3599, от 31.07.2017 № 4235, от 01.09.2017 № 4975, от 31.10.2017 № 6392, от 07.11.2017 № 6514, от 30.11.2017 № 7114, от 26.12.2017 № 7804, от 06.02.2018 № 614, от 06.03.2018 № 1253, от 30.03.2018 № 1742, от 05.06.2018 № 3214, от 30.07.2018 № 4389, от 01.10.2018 № 5666, от 16.10.2018 № 5993, от 06.11.2018 № 6323, от 12.11.2018 № 6520, от 07.12.2018 № 7063, от 26.12.2018 № 7605, от 31.01.2019 № 452, от 06.06.2019 № 3068, от 01.07.2019 № 3508, от 06.11.2019 № 5998, от 29.11.2019 № 6430, от 26.12.2019 № 7067, от 30.01.2020 № 431, от 28.02.2020 № 958, от 28.05.2020 № 2242, от 30.06.2020 № 2680, от 03.11.2020 № 5025, от 28.12.2020 № 6151, от 01.03.2021 № 994), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

|  |
| --- |
| О.В.Потапова  3-71-65 |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 29.04.2021 № 2258

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 (в редакции постановлений от 31.03.2017 № 1577, от 04.05.2017 № 2313, от 30.06.2017 № 3599, от 31.07.2017 № 4235, от 01.09.2017 № 4975, от 31.10.2017 № 6392, от 07.11.2017 № 6514, от 30.11.2017 № 7114, от 26.12.2017 № 7804, от 06.02.2018 № 614, от 06.03.2018 № 1253, от 30.03.2018 № 1742, от 05.06.2018 № 3214, от 30.07.2018 № 4389, от 01.10.2018 № 5666, от 16.10.2018 № 5993, от 06.11.2018 № 6323, от 12.11.2018 № 6520, от 07.12.2018 № 7063, от 26.12.2018 № 7605, от 31.01.2019 № 452, от 06.06.2019 № 3068, от 01.07.2019 № 3508, от 06.11.2019 № 5998, от 29.11.2019 № 6430, от 26.12.2019 № 7067, от 30.01.2020 № 431, от 28.02.2020 № 958, от 28.05.2020 № 2242, от 30.06.2020 № 2680, от 03.11.2020 № 5025, от 28.12.2020 № 6151, от 01.03.2021 № 994)

1. В разделе «1. Паспорт Программы»:

1.1 Позицию 7 «Объёмы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Объёмы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования Программы | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб. | | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | Всего по Программе:  (1)+(2)+(3)+(4) | 425 608,9 | 85 994,5 | 102 031,3 | 134 857,6 | 102 725,5 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 25 178,2 | 4 284,6 | 8 560,5 | 6 024,4 | 6 308,7 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 353 566,8 | 66 998,1 | 81 636,5 | 116 262,9 | 88 669,3 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 46 863,9 | 14 711,8 | 11 834,3 | 12 570,3 | 7 747,5 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В том числе: |  |  |  |  |  | | Подпрограмма 1  (1)+(2)+(3)+(4) | 44 915,8 | 20 813,8 | 8 157,1 | 7 413,8 | 8 531,1 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 9 970,8 | 2 614,2 | 2 463,0 | 2 390,4 | 2 503,2 | | (2) за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 22 487,3 | 10 456,6 | 4 238,7 | 3 531,8 | 4 260,2 | | (3) за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 12 457,7 | 7 743,0 | 1 455,4 | 1 491,6 | 1 767,7 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подпрограмма 2  (1)+(2)+(3)+(4) | 248 090,5 | 61 609,2 | 64 522,4 | 61 408,5 | 60 550,4 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 2 740,8 | 1 161,9 | 556,1 | 499,6 | 523,2 | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 210 943,5 | 53 478,5 | 53 587,4 | 49 830,2 | 54 047,4 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 34 406,2 | 6 968,8 | 10 378,9 | 11 078,7 | 5 979,8 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подпрограмма 3  (1)+(2)+(3)+(4) | 130 490,1 | 2 704,4 | 28 826,4 | 65 668,6 | 33 290,7 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 10 944,0 | 24,2 | 5 193,8 | 2 797,0 | 2 929,0 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 119 546,1 | 2 680,2 | 23 632,6 | 62 871,6 | 30 361,7 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подпрограмма 4  (1)+(2)+(3)+(4) | 2 112,5 | 867,1 | 525,4 | 366,7 | 353,3 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 1 522,6 | 484,3 | 347,6 | 337,4 | 353,3 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 589,9 | 382,8 | 177,8 | 29,3 | 0 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

»

1.2 Позицию 8 «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Индикатор 1: доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке), к концу 2023 года – 28 %.  Индикатор 2: обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы 1) к концу 2023 года – 6 %.  Индикатор 3: доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2023 года – 54 %.  Непосредственные результаты:  1. количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия, - 202 семьи;  2. количество граждан – участников Программы, улучшивших жилищные условия, - 310 человек;  3. площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Программы – 7 412 кв. м;  4. количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 170 человек;  5. площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы – 2 500 кв. м.;  6. количество жилых помещений, жители которых расселены в рамках Программы, – 89 штук |

»

2. По тексту Программы некоторые строки таблицы 1 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы за весь период реализации», таблицы 1.2 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2021 год», таблицы 1.3 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2022 год», таблицы 1.4 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2023 год» и таблицы 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы за весь период реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе за весь период реализации, тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0** | **Всего по Программе** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | **04 0 00 00000** | **2020 – 2023 годы** | **Администрация городского округа г. Бор** | **425 608,9** | **25 178,2** | **353 566,8** | **46 863,9** | **0** |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 63 061,5 | 11 160,7 | 23 077,2 | 28 823,6 | 0 |
| 0.3 |  |  |  | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 362 214,7 | 13 684,8 | 330 489,6 | 18 040,3 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 04 1 00 00000 | 2020 – 2023 годы | Администрация городского округа г. Бор | 44 915,8 | 9 970,8 | 22 487,3 | 12 457,7 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей» | 04 1 01 00000 | 2020 – 2023 годы | Администрация городского округа г. Бор | 44 915,8 | 9 970,8 | 22 487,3 | 12 457,7 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан», всего | 04 2 00 00000 | 2020 – 2023 годы | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 248 090,5 | 2 740,8 | 210 943,5 | 34 406,2 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 01 00000 | 2020 - 2023 годы | Администрация городского округа г. Бор | 16 365,9 | 0 | 0 | 16 365,9 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 04 2 03 00000 | 2020 – 2023 годы | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 224 336,2 | 0 | 206 295,9 | 18 040,3 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», всего | 04 3 00 00000 | 2020 - 2023 годы | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 130 490,1 | 10 944,0 | 119 546,1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие F3 «Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» | 04 3 F3 00000 | 2020 - 2023 годы | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 129 210,8 | 9 664,7 | 119 546,1 | 0 | 0 |

Таблица 1.2

**Перечень основных мероприятий и Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе, тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0** | **Всего по Программе** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | **04 0 00 00000** | **2021 год** | **Администрация городского округа г. Бор** | **102 031,3** | **8 560,5** | **81 636,5** | **11 834,3** | **0** |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 14 201,3 | 2 733,2 | 4 416,5 | 7 051,6 | 0 |
| 0.3 |  |  |  | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 87 752,6 | 5 749,9 | 77 220,0 | 4 782,7 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 04 1 00 00000 | 2021 год | Администрация городского округа г. Бор | 8157,1 | 2 463,0 | 4238,7 | 1 455,4 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей» | 04 1 01 00000 | 2021 год | Администрация городского округа г. Бор | 8157,1 | 2 463,0 | 4238,7 | 1 455,4 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор», всего | 04 2 00 00000 | 2021 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 64 522,4 | 556,1 | 53 587,4 | 10 378,9 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 01 00000 | 2021 год | Администрация городского округа г. Бор | 5 596,2 | 0 | 0 | 5 596,2 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 04 2 03 00000 | 2021 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 58 370,1 | 0 | 53 587,4 | 4 782,7 | 0 |

Таблица 1.3

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе, тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0** | **Всего по Программе** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | **04 0 00 00000** | **2022 год** | **Администрация городского округа г. Бор** | **134 857,6** | **6 024,4** | **116 262,9** | **12 570,3** | **0** |
| 0.3 |  |  |  | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 123 041,7 | 3 296,6 | 112 701,8 | 7 043,3 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор», всего | 04 2 00 00000 | 2022 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 61 408,5 | 499,6 | 49830,2 | 11 078,7 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 04 2 03 00000 | 2022 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 56 873,5 | 0 | 49 830,2 | 7 043,3 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», всего | 04 3 00 00000 | 2022 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 65 668,6 | 2 797,0 | 62 871,6 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие F3 «Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» | 04 3 F3 00000 | 2022 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 65 252,9 | 2 381,3 | 62 871,6 | 0 | 0 |

Таблица 1.4

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе, тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0** | **Всего по Программе** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | **04 0 00 00000** | **2023 год** | **Администрация городского округа г. Бор** | **102 725,5** | **6 308,7** | **88 669,3** | **7 747,5** | **0** |
| 0.3 |  |  |  | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 90 687,4 | 3 452,2 | 84 409,1 | 2 826,1 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор», всего | 04 2 00 00000 | 2023 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 60 550,4 | 523,2 | 54 047,4 | 5 979,8 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 04 2 03 00000 | 2023 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 56 873,5 | 0 | 54 047,4 | 2 826,1 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», всего | 04 3 00 00000 | 2023 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 33 290,7 | 2 929,0 | 30 361,7 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие F3 «Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» | 04 3 F3 00000 | 2023 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 32 855,4 | 2 493,7 | 30 361,7 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | | | | | |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |
| И1. | Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) | % | 23 | 25 | 25 | 28 |
|  | **Непосредственные результаты:** |  |  | | |  |
| Р1. | Количество семей – участников Программы, улучшивших жилищные условия | семей | 60 | 50 | 46 | 46 |
| Р2. | Количество граждан – участников Программы, улучшивших жилищные условия | человек | 115 | 68 | 61 | 66 |
| Р3. | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Программы | кв. м | 2 402 | 1 742 | 1 594 | 1 674 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» | | | | | |  |
|  | **Индикаторы:** |  |  |  |  |  |
| И2.1 | Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) | % | 23 | 25 | 25 | 28 |
|  | **Непосредственные результаты**: |  |  |  |  |  |
| Р2.1 | Количество семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | семей | 43 | 46 | 42 | 41 |
| Р2.2 | Количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | человек | 50 | 49 | 42 | 41 |
| Р2.3 | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы | кв. м | 1 340 | 1 400 | 1 252 | 1 224 |

»

3. В Подпрограмме 1 «Обеспечение жильём молодых семей»:

3.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позицию 6 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования Подпрограммы | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб. | | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | Всего по Подпрограмме:  (1)+(2)+(3)+(4) | 44 915,8 | 20 813,8 | 8 157,1 | 7 413,8 | 8 531,1 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 9 970,8 | 2 614,2 | 2 463,0 | 2 390,4 | 2 503,2 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 22 487,3 | 10 456,6 | 4 238,7 | 3 531,8 | 4 260,2 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 12 457,7 | 7 743,0 | 1 455,4 | 1 491,6 | 1 767,7 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

»

3.2 В Механизме реализации Подпрограммы (приложение к Подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей») абзацы 4 – 11 изложить в следующей редакции и дополнить абзацами 12 – 13 следующего содержания:

«

Социальная выплата может быть использована:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

3) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

4) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

5) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

6) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных [пунктом 5 части 4 статьи 4](consultantplus://offline/ref=4ACF8718979E332D7ED2DE32D4DC3F7A7863C600DE7AC4FBF6E50D91056CD63412B214D1BFA28DAFE5B917FE69EE91FE7811D6443DFDD1F9rFIER) Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве;

8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

9) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

»

4. В Подпрограмме 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»:

4.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позиции 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования Подпрограммы | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб. | | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | Всего по Подпрограмме:  (1)+(2)+(3)+(4) | 248 090,5 | 61 609,2 | 64 522,4 | 61 408,5 | 60 550,4 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 2 740,8 | 1 161,9 | 556,1 | 499,6 | 523,2 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 210 943,5 | 53 478,5 | 53 587,4 | 49 830,2 | 54 047,4 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 34 406,2 | 6 968,8 | 10 378,9 | 11 078,7 | 5 979,8 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели:  доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан указанной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке), к концу 2023 года – 28%.  Показатели непосредственных результатов:  1. количество семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, к 2023 году – 172 семьи;  2. количество граждан, участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, к 2023 году – 182 человека;  3. площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы – 5 216 кв. м |

»

5. В Подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

5.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позицию 6 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования Подпрограммы | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб. | | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | Всего по Подпрограмме:  (1)+(2)+(3)+(4) | 130 490,1 | 2 704,4 | 28 826,4 | 65 668,6 | 33 290,7 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 10 944,0 | 24,2 | 5 193,8 | 2 797,0 | 2 929,0 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 119 546,1 | 2 680,2 | 23 632,6 | 62 871,6 | 30 361,7 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_