#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От 30.06.2017                                                                                                  № 3600

О внесении изменений в постановление администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337

В связи с выполнением функции технического заказчика и уточнением стоимости работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по результатам открытых конкурсов по отбору подрядных организаций, в соответствии с протоколом комиссионной приемки технических отчетов по обследованию технического состояния фундаментов многоквартирных домов от 09.06.2017 года, протоколом совещания с представителями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» по вопросу актуализации краткосрочного плана 2017 года от 16.06.2017 года и протоколами заседаний комиссии по формированию программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории городского округа г.Бор от 03.11.2016 №9; от 03.04.2017 № 10, администрация городского округа Бор  постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337 «Об утверждении краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области»:

1.1.В пункте 1 постановления в названии краткосрочного плана слова «2017-2018 годы» изменить на слова «2017-2019 годы»;

1.2. В Краткосрочном плане, утвержденном указанным выше постановлением:

1.2.1. В названии и в пунктах 5 и 7 цифры «2018» заменить на цифры «2019»;

1.2.2. Приложения 1,2,3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2.  Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                          А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова

90245

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации городского округа г.Бор От 30.06.2017 № 3600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <<Приложение 1 |  |
| к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2017-2019 годы, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337. |

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, общее имущество  которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средва на капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. |  | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2017 -2018 годы | 1573769,42 | 1403790,33 | 7790,10 | 162188,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 804 522 | 184 344 892 |  | 27 459 630 |
| по МО на 2017 год | 1573769,42 | 1403790,33 | 7790,10 | 162188,99 |  |  | 6,30 |  | 8 843 879 | 49 078 | 1 021 791 | 56 | 39 | 73 | 95 |  |  |  |  | 9 925 909 | 73 738 344 | 66 385 233 |  | 7 353 111 |
| по МО на 2018 год | 1573769,42 | 1403790,33 | 7790,10 | 162188,99 |  |  | 6,30 |  | 8 843 879 | 49 078 | 1 021 791 | 58 | 40 | 73 | 95 |  |  |  |  |  | 78 582 247 | 58 475 728 |  | 20 106 519 |
| по МО на 2019 год | 1573769,42 | 1403790,33 | 7790,10 | 162188,99 |  |  | 6,30 |  | 8 843 879 | 49 078 | 1 021 791 | 59 | 41 | 73 | 95 |  |  |  |  |  | 59 483 931 | 59 483 931 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации городского округа г.Бор От 30.06.2017 № 3600 |
|  |  |  |  |  |  | <<Приложение 2 |  |  |  |
| к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2017-2019 годы, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337. |

Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области,  общее имущество которых подлежит капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  | 188117,34 | 162796,24 | 161632,37 | 1163,87 | 150895,94 | 7537 | 211804522 |  |  |  | 211804522 | 211804522 | 200787963 | 6757573 | 4258986 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2017 год |  |  |  |  |  |  | 50266,70 | 42172,90 | 42107,80 | 65,10 | 41576,30 | 1900 | 22 562 172 |  |  |  | 22 562 172 | 22 562 172 | 21 666 718 | 469 662 | 425 792 |  |  |  |  |
| 1 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 1955 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 385,80 | 355,10 | 355,10 |  | 300,10 | 15 | 976 649 |  |  |  | 976 649 | 976 649 | 956 187 |  | 20 462 |  | 2750 | 17085 | 12.2017 |
| 2 | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 | 1963 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 361,20 | 335,10 | 335,10 |  | 258,80 | 22 | 1 420 113 |  |  |  | 1 420 113 | 1 420 113 | 1 335 450 | 56 245 | 28 418 |  | 4238 | 17085 | 12.2017 |
| 3 | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 | 1973 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4819,60 | 4399,60 | 4399,60 |  | 4311,50 | 155 | 5 290 453 |  |  |  | 5 290 453 | 5 290 453 | 5 071 926 | 109 988 | 108 539 |  | 1202 | 17085 | 12.2017 |
| 4 | п.Большое Пикино, ул.Кооперативная, д.28 | 1991 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 4 | 2574,60 | 2387,20 | 2387,20 |  | 2387,20 | 101 | 870 262 |  |  |  | 870 262 | 870 262 | 814 800 | 38 025 | 17 437 |  | 365 | 17085 | 12.2017 |
| 5 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 27 | 1989 | не было | РО | К | 1 | 9 | 3673,40 | 3230,50 | 3230,50 |  | 3130,00 | 142 | 1 819 217 |  |  |  | 1 819 217 | 1 819 217 | 1 773 855 | 7 401 | 37 961 |  | 563 | 17085 | 12.2017 |
| 6 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.93 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 9 | 6505,60 | 5664,60 | 5650,90 | 13,70 | 5439,30 | 248 | 5 702 629 |  |  |  | 5 702 629 | 5 702 629 | 5 561 413 | 22 201 | 119 015 |  | 1007 | 17085 | 12.2017 |
| 7 | г.Бор, ул.Максима Горького, д.106 | 1972 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 4 | 5 | 4808,00 | 3512,00 | 3512,00 |  | 3512,00 | 184 | 358 409 |  |  |  | 358 409 | 358 409 | 358 409 |  |  |  | 102 | 17085 | 12.2017 |
| 8 | п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.5 | 1999 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 9 | 5 | 6463,60 | 5766,80 | 5766,80 |  | 5766,80 | 264 | 528 364 |  |  |  | 528 364 | 528 364 | 528 364 |  |  |  | 92 | 17085 | 12.2017 |
| 9 | г.Бор, ул. Первомайская, д.3а | 1986 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 8 | 5 | 6612,10 | 6000,10 | 5948,70 | 51,40 | 5948,70 | 274 | 630 000 |  |  |  | 630 000 | 630 000 | 630 000 |  |  |  | 105 | 17085 | 12.2017 |
| 10 | г.Бор, ул.Максима Горького, д.108 | 1975 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 6 | 5 | 5171,20 | 3903,70 | 3903,70 |  | 3903,70 | 207 | 3 274 931 |  |  |  | 3 274 931 | 3 274 931 | 3 066 219 | 143 094 | 65 618 |  | 839 | 17085 | 12.2017 |
| 11 | п.Большое Пикино, ул. Кооперативная, д.6 | 1997 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 4 | 2576,40 | 2394,80 | 2394,80 |  | 2394,80 | 101 | 245 700 |  |  |  | 245 700 | 245 700 | 245 700 |  |  |  | 103 | 17085 | 12.2017 |
| 12 | п.Большое Пикино, ул.1 Мая, д.9 | 2002 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 4 | 3991,70 | 2977,30 | 2977,30 |  | 2977,30 | 129 | 637 809 |  |  |  | 637 809 | 637 809 | 584 395 | 40 908 | 12 506 |  | 214 | 17085 | 12.2017 |
| 13 | п.Октябрьский, ул.Победы, д.23 | 2008 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 1 | 2323,50 | 1246,10 | 1246,10 |  | 1246,10 | 58 | 807 636 |  |  |  | 807 636 | 807 636 | 740 000 | 51 800 | 15 836 |  | 648 | 17085 | 12.2017 |
| Итого по МО на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | 121882,04 | 106414,64 | 105665,67 | 748,97 | 97860,64 | 4928 | 129758419 |  |  |  | 129758419 | 129758419 | 123601431 | 3511920 | 2645068 |  |  |  |  |
| 14 | г.Бор, ул.Щербакова, д.4 | 1935 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1186,70 | 1017,40 | 1017,40 |  | 966,90 | 35 | 3 451 355 |  |  |  | 3 451 355 | 3 451 355 | 3 339 554 | 40 335 | 71 466 |  | 3392 | 17554 | 12.2018 |
| 15 | г.Бор, ул.Щербакова, д.5 | 1940 | не было | РО | К | 4 | 3 | 1660,20 | 1417,80 | 1364,50 | 53,30 | 1091,40 | 54 | 4 745 987 |  |  |  | 4 745 987 | 4 745 987 | 4 596 306 | 51 320 | 98 361 |  | 3347 | 17554 | 12.2018 |
| 16 | г.Бор, ул.Махалова, д.10 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 2 | 407,80 | 364,20 | 364,20 |  | 364,20 | 10 | 3 804 460 |  |  |  | 3 804 460 | 3 804 460 | 3 575 637 | 152 304 | 76 519 |  | 10446 | 17554 | 12.2018 |
| 17 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.15 | 1977 | не было | РО | ШБ | 3 | 3 | 1557,40 | 1433,00 | 1433,00 |  | 1332,70 | 74 | 1 821 441 |  |  |  | 1 821 441 | 1 821 441 | 1 763 524 | 20 178 | 37 739 |  | 1271 | 17554 | 12.2018 |
| 18 | д.Оманово, д.5 | 1983 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1698,10 | 1552,90 | 1552,90 |  | 1266,90 | 62 | 2 208 977 |  |  |  | 2 208 977 | 2 208 977 | 2 141 729 | 21 415 | 45 833 |  | 1422 | 17554 | 12.2018 |
| 19 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9 | 1988 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4905,30 | 4487,80 | 4487,80 |  | 4057,90 | 177 | 3 557 869 |  |  |  | 3 557 869 | 3 557 869 | 3 443 480 | 40 699 | 73 690 |  | 793 | 17554 | 12.2018 |
| 20 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9а | 1989 | не было | РО | П | 5 | 2 | 1646,90 | 1484,70 | 1484,70 |  | 1273,20 | 43 | 1 215 416 |  |  |  | 1 215 416 | 1 215 416 | 1 157 112 | 33 542 | 24 762 |  | 819 | 17554 | 12.2018 |
| 21 | п.Неклюдово, ул.Лесная, д.1 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 2 | 779,40 | 650,30 | 650,30 |  | 416,10 | 18 | 619 502 |  |  |  | 619 502 | 619 502 | 593 556 | 13 244 | 12 702 |  | 953 | 17554 | 12.2018 |
| 22 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15 | 1964 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 357,20 | 330,30 | 330,30 |  | 280,20 | 10 | 1 506 828 |  |  |  | 1 506 828 | 1 506 828 | 1 443 819 | 32 111 | 30 898 |  | 4562 | 17554 | 12.2018 |
| 23 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.16 | 1961 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 370,60 | 343,40 | 343,40 |  | 262,40 | 20 | 545 582 |  |  |  | 545 582 | 545 582 | 513 051 | 21 552 | 10 979 |  | 1589 | 17554 | 12.2018 |
| 24 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17 | 1961 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 361,60 | 334,70 | 334,70 |  | 295,90 | 15 | 1 069 320 |  |  |  | 1 069 320 | 1 069 320 | 1 026 102 | 21 259 | 21 959 |  | 3195 | 17554 | 12.2018 |
| 25 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18 | 1961 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 352,30 | 325,70 | 325,70 |  | 162,80 | 11 | 1 507 027 |  |  |  | 1 507 027 | 1 507 027 | 1 443 819 | 32 310 | 30 898 |  | 4627 | 17554 | 12.2018 |
| 26 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.5 | 1932 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1284,00 | 1177,80 | 1177,80 |  | 916,80 | 34 | 1 990 752 |  |  |  | 1 990 752 | 1 990 752 | 1 928 520 | 20 962 | 41 270 |  | 1690 | 17554 | 12.2018 |
| 27 | с.Редькино, д.11 | 1983 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1669,60 | 1555,00 | 1555,00 |  | 1250,20 | 52 | 2 280 024 |  |  |  | 2 280 024 | 2 280 024 | 2 211 370 | 21 331 | 47 323 |  | 1466 | 17554 | 12.2018 |
| 28 | с.Ямново, ул.Школьная, д.17 | 1990 | не было | РО | К | 3 | 2 | 860,80 | 831,90 | 831,90 |  | 742,70 | 37 | 1 180 762 |  |  |  | 1 180 762 | 1 180 762 | 1 138 898 | 17 492 | 24 372 |  | 1419 | 17554 | 12.2018 |
| 29 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д. 9 | 1986 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1019,30 | 906,60 | 906,60 |  | 858,00 | 35 | 4 062 918 |  |  |  | 4 062 918 | 4 062 918 | 3 964 180 | 13 905 | 84 833 |  | 4481 | 17554 | 12.2018 |
| 30 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.3 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 798,30 | 738,70 | 738,70 |  | 654,90 | 25 | 1 559 302 |  |  |  | 1 559 302 | 1 559 302 | 1 513 888 | 13 017 | 32 397 |  | 2111 | 17554 | 12.2018 |
| 31 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.13 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1018,00 | 937,00 | 937,00 |  | 889,60 | 35 | 1 981 923 |  |  |  | 1 981 923 | 1 981 923 | 1 926 377 | 14 322 | 41 224 |  | 2115 | 17554 | 12.2018 |
| 32 | сп.Чистое Борское, ул.Ленина, д.4 | 1951 | не было | РО | К | 2 | 1 | 422,50 | 374,50 | 374,50 |  | 227,30 | 6 | 827 894 |  |  |  | 827 894 | 827 894 | 799 264 | 11 526 | 17 104 |  | 2211 | 17554 | 12.2018 |
| 33 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.43 | 1990 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4257,90 | 3855,20 | 3715,80 | 139,40 | 3264,50 | 146 | 3 346 230 |  |  |  | 3 346 230 | 3 346 230 | 3 236 699 | 40 266 | 69 265 |  | 868 | 17554 | 12.2018 |
| 34 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.102 | 1989 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3017,50 | 2705,30 | 2623,30 | 82,00 | 2399,00 | 105 | 2 191 170 |  |  |  | 2 191 170 | 2 191 170 | 2 108 515 | 37 533 | 45 122 |  | 810 | 17554 | 12.2018 |
| 35 | п.Октябрьский, ул. Победы, д.15 | 1988 | не было | РО | К | 6 | 5 | 4197,50 | 3749,70 | 3749,70 |  | 3571,30 | 179 | 1 969 241 |  |  |  | 1 969 241 | 1 969 241 | 1 888 450 | 40 378 | 40 413 |  | 525 | 17554 | 12.2018 |
| 36 | д.Овечкино, д.9 | 1994 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1325,60 | 805,00 | 805,00 |  | 805,00 | 36 | 1 373 870 |  |  |  | 1 373 870 | 1 373 870 | 1 285 944 | 60 407 | 27 519 |  | 1707 | 17554 | 12.2018 |
| 37 | с.Линда, ул.Школьная, д.20 | 1977 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1398,20 | 1274,10 | 1274,10 |  | 1168,20 | 207 | 1 435 726 |  |  |  | 1 435 726 | 1 435 726 | 1 385 548 | 20 527 | 29 651 |  | 1127 | 17554 | 12.2018 |
| 38 | Железнодорожный, ул. Новостройка, д.6 | 1974 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 2 | 2 | 780,30 | 721,40 | 721,40 |  | 721,40 | 37 | 1 024 420 |  |  |  | 1 024 420 | 1 024 420 | 956 150 | 47 808 | 20 462 |  | 1420 | 17554 | 12.2018 |
| 39 | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.6 | 1978 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1536,50 | 1415,40 | 1415,40 |  | 1086,30 | 60 | 1 469 613 |  |  |  | 1 469 613 | 1 469 613 | 1 419 088 | 20 157 | 30 368 |  | 1038 | 17554 | 12.2018 |
| 40 | с.Спасское, ул.Центральная, д.21 | 1978 | не было | РО | К | 3 | 2 | 983,80 | 911,80 | 911,80 |  | 877,40 | 39 | 981 051 |  |  |  | 981 051 | 981 051 | 914 176 | 47 312 | 19 563 |  | 1076 | 17554 | 12.2018 |
| 41 | с.Линда, ул.Школьная, д.14 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 788,50 | 729,70 | 729,70 |  | 647,50 | 36 | 791 899 |  |  |  | 791 899 | 791 899 | 731 601 | 44 642 | 15 656 |  | 1085 | 17554 | 12.2018 |
| 42 | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.2 | 1976 | не было | РО | П | 2 | 3 | 1064,20 | 980,70 | 980,70 |  | 516,70 | 55 | 1 403 147 |  |  |  | 1 403 147 | 1 403 147 | 1 355 709 | 18 426 | 29 012 |  | 1431 | 17554 | 12.2018 |
| 43 | с.Спасское, ул.Центральная, д.20 | 1976 | не было | РО | К | 3 | 2 | 965,00 | 743,00 | 743,00 |  | 693,20 | 34 | 1 489 730 |  |  |  | 1 489 730 | 1 489 730 | 1 412 760 | 46 737 | 30 233 |  | 2005 | 17554 | 12.2018 |
| 44 | с.Спасское, ул.Центральная, д.81 | 1985 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1410,60 | 1281,30 | 1281,30 |  | 1222,70 | 62 | 2 122 960 |  |  |  | 2 122 960 | 2 122 960 | 2 059 000 | 19 897 | 44 063 |  | 1657 | 17554 | 12.2018 |
| 45 | с. Кантаурово, ул.Совхозная, д.21 | 1983 | не было | РО | К | 2 | 2 | 934,90 | 850,90 | 850,90 |  | 850,90 | 41 | 2 660 670 |  |  |  | 2 660 670 | 2 660 670 | 2 591 500 | 13 712 | 55 458 |  | 3127 | 17554 | 12.2018 |
| 46 | с.Кантаурово, ул.Кооперативная, д.52Б | 1895 | не было | РО | К | 1 | 2 | 560,20 | 525,20 | 525,20 |  | 216,90 | 38 | 1 089 287 |  |  |  | 1 089 287 | 1 089 287 | 1 022 900 | 44 497 | 21 890 |  | 2074 | 17554 | 12.2018 |
| 47 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 8, д.4 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 542,10 | 517,20 | 517,20 |  | 517,20 | 23 | 903 722 |  |  |  | 903 722 | 903 722 | 843 603 | 42 066 | 18 053 |  | 1747 | 17554 | 12.2018 |
| 48 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.24 | 1956 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 375,70 | 345,60 | 345,60 |  | 345,60 | 10 | 533 484 |  |  |  | 533 484 | 533 484 | 484 430 | 38 687 | 10 367 |  | 1544 | 17554 | 12.2018 |
| 49 | п. Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.30 | 1959 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 333,90 | 303,90 | 303,90 |  | 251,10 | 15 | 533 376 |  |  |  | 533 376 | 533 376 | 484 430 | 38 579 | 10 367 |  | 1755 | 17554 | 12.2018 |
| 50 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.31 | 1960 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 363,40 | 335,40 | 335,40 |  | 335,40 | 13 | 513 369 |  |  |  | 513 369 | 513 369 | 465 130 | 38 285 | 9 954 |  | 1531 | 17554 | 12.2018 |
| 51 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.40 | 1965 | не было | РО | К | 2 | 2 | 471,90 | 403,90 | 403,90 |  | 403,90 | 27 | 969 517 |  |  |  | 969 517 | 969 517 | 907 100 | 43 005 | 19 412 |  | 2400 | 17554 | 12.2018 |
| 52 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.44 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 2 | 473,17 | 405,17 | 405,17 |  | 367,57 | 25 | 967 559 |  |  |  | 967 559 | 967 559 | 907 100 | 41 047 | 19 412 |  | 2388 | 17554 | 12.2018 |
| 53 | г.Бор, п.Неклюдово, ул.Новая, д.8 | 1968 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 5 | 3151,20 | 2874,60 | 2874,60 |  | 2874,60 | 161 | 2 733 181 |  |  |  | 2 733 181 | 2 733 181 | 2 551 037 | 127 552 | 54 592 |  | 951 | 17554 | 12.2018 |
| 54 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.45 | 1984 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 6 | 5 | 4180,00 | 2600,00 | 2600,00 |  | 2600,00 | 184 | 2 076 789 |  |  |  | 2 076 789 | 2 076 789 | 1 938 388 | 96 919 | 41 482 |  | 799 | 17554 | 12.2018 |
| 55 | г.Бор, ул.Тургенева, д.105 | 1986 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 5 | 3166,40 | 2879,10 | 2879,10 |  | 2879,10 | 138 | 1 569 768 |  |  |  | 1 569 768 | 1 569 768 | 1 465 156 | 73 258 | 31 354 |  | 545 | 17554 | 12.2018 |
| 56 | г.Бор, ул.Чугунова, д.8 | 1967 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 5 | 3684,10 | 2842,10 | 2842,10 |  | 2842,10 | 184 | 2 368 858 |  |  |  | 2 368 858 | 2 368 858 | 2 210 993 | 110 550 | 47 315 |  | 833 | 17554 | 12.2018 |
| 57 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.37 | 1981 | не было | РО | П | 5 | 6 | 3886,00 | 2600,00 | 2600,00 |  | 2600,00 | 180 | 2 792 898 |  |  |  | 2 792 898 | 2 792 898 | 2 606 774 | 130 339 | 55 785 |  | 1074 | 17554 | 12.2018 |
| 58 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.20 | 1984 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 2 | 3 | 1298,60 | 1181,00 | 1181,00 |  | 1118,10 | 55 | 2 588 661 |  |  |  | 2 588 661 | 2 588 661 | 2 416 148 | 120 807 | 51 706 |  | 2192 | 17554 | 12.2018 |
| 59 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.25 | 1984 | не было | РО | К | 2 | 2 | 803,70 | 743,70 | 743,70 |  | 743,70 | 36 | 1 616 744 |  |  |  | 1 616 744 | 1 616 744 | 1 521 498 | 62 686 | 32 560 |  | 2174 | 17554 | 12.2018 |
| 60 | г.Бор, ул.Красногорка, д.12 | 2001 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 5 | 5 | 5934,60 | 5265,40 | 5265,40 |  | 5265,40 | 230 | 3 714 186 |  |  |  | 3 714 186 | 3 714 186 | 3 466 666 | 173 333 | 74 187 |  | 705 | 17554 | 12.2018 |
| 61 | г.Бор, ул.Тургенева, д.103 | 1986 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 4 | 5 | 4151,80 | 3020,80 | 3020,80 |  | 3020,80 | 120 | 1 647 026 |  |  |  | 1 647 026 | 1 647 026 | 1 537 266 | 76 863 | 32 897 |  | 545 | 17554 | 12.2018 |
| 62 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.48 | 1994 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 4 | 5 | 4882,30 | 4371,80 | 4371,80 |  | 4371,80 | 160 | 2 383 630 |  |  |  | 2 383 630 | 2 383 630 | 2 224 781 | 111 239 | 47 610 |  | 545 | 17554 | 12.2018 |
| 63 | г.Бор, ул.3-й микрорайон, д.2 | 1993 | не было | РО | П | 5 | 3 | 3675,30 | 3288,20 | 3288,20 |  | 3050,30 | 126 | 2 249 323 |  |  |  | 2 249 323 | 2 249 323 | 2 164 906 | 38 088 | 46 329 |  | 684 | 17554 | 12.2018 |
| 64 | г.Бор, ул.Белинского, д.1 | 1988 | не было | РО | К | 3 | 1 | 1010,10 | 892,10 | 823,10 | 69,00 | 816,90 | 50 | 728 444 |  |  |  | 728 444 | 728 444 | 694 004 | 19 588 | 14 852 |  | 817 | 17554 | 12.2018 |
| 65 | г.Бор, ул.Интернациональная, д.140 | 1986 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1659,00 | 1548,90 | 1548,90 |  | 1198,90 | 62 | 1 607 768 |  |  |  | 1 607 768 | 1 607 768 | 1 552 935 | 21 600 | 33 233 |  | 1038 | 17554 | 12.2018 |
| 66 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.9 | 1933 | не было | РО | К | 3 | 2 | 2078,10 | 1941,30 | 1781,50 | 159,80 | 1607,50 | 94 | 3 764 605 |  |  |  | 3 764 605 | 3 764 605 | 3 570 153 | 118 051 | 76 401 |  | 1939 | 17554 | 12.2018 |
| 67 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.30 | 1979 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1562,20 | 1438,30 | 1438,30 |  | 1270,70 | 54 | 1 986 377 |  |  |  | 1 986 377 | 1 986 377 | 1 906 334 | 39 247 | 40 796 |  | 1381 | 17554 | 12.2018 |
| 68 | г.Бор, ул.Красногорка, д.10 | 1994 | не было | РО | К | 5 | 4 | 2914,70 | 2628,60 | 2628,60 |  | 2374,20 | 126 | 1 804 736 |  |  |  | 1 804 736 | 1 804 736 | 1 730 633 | 37 067 | 37 036 |  | 687 | 17554 | 12.2018 |
| 69 | г.Бор, ул.Крупской, д.2 | 1976 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3547,07 | 3276,87 | 3172,00 | 104,87 | 3058,77 | 140 | 2 735 801 |  |  |  | 2 735 801 | 2 735 801 | 2 549 220 | 132 028 | 54 553 |  | 835 | 17554 | 12.2018 |
| 70 | г.Бор, ул.Луначарского, д.197 | 1988 | не было | РО | К | 5 | 1 | 2975,20 | 2465,10 | 2465,10 |  | 2286,50 | 147 | 3 914 054 |  |  |  | 3 914 054 | 3 914 054 | 3 725 996 | 108 322 | 79 736 |  | 1588 | 17554 | 12.2018 |
| 71 | г.Бор, ул.Луначарского, д.202 | 2002 | не было | РО | К | 6 | 4 | 5541,00 | 5117,70 | 5117,70 |  | 5117,70 | 165 | 3 503 931 |  |  |  | 3 503 931 | 3 503 931 | 3 369 422 | 62 403 | 72 106 |  | 685 | 17554 | 12.2018 |
| 72 | г.Бор, ул.Махалова, д.34 | 1973 | не было | РО | П | 5 | 3 | 2794,50 | 2586,60 | 2586,60 |  | 2421,50 | 121 | 2 684 647 |  |  |  | 2 684 647 | 2 684 647 | 2 593 339 | 35 811 | 55 497 |  | 1038 | 17554 | 12.2018 |
| 73 | г.Бор, ул.мкр. Прибрежный, д.1 | 1994 | не было | РО | П | 5 | 4 | 3341,50 | 2938,70 | 2938,70 |  | 2688,70 | 138 | 3 046 195 |  |  |  | 3 046 195 | 3 046 195 | 2 946 356 | 36 787 | 63 052 |  | 1037 | 17554 | 12.2018 |
| 74 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.75 | 1962 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2107,20 | 1965,30 | 1824,70 | 140,60 | 1965,30 | 101 | 3 245 207 |  |  |  | 3 245 207 | 3 245 207 | 3 076 897 | 102 464 | 65 846 |  | 1651 | 17554 | 12.2018 |
| 75 | п. Неклюдово, ул. Трудовая, д.9 | 1974 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3280,90 | 3007,90 | 3007,90 |  | 2743,00 | 127 | 2 914 219 |  |  |  | 2 914 219 | 2 914 219 | 2720010 | 136 001 | 58208 |  | 969 | 17554 | 12.2018 |
| 76 | п.Сормовский Пролетарий, ул. Центральная д.7 | 1981 | не было | РО | К | 2 | 2 | 720,70 | 604,00 | 604,00 |  | 411,50 | 28 | 2 167 978 |  |  |  | 2 167 978 | 2 167 978 | 2023500 | 101175 | 43303 |  | 3589 | 17554 | 12.2018 |
| 77 | с.Спасское, ул. Центральная, д.82 | 1986 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1399,00 | 1213,00 | 1213,00 |  | 961,70 | 60 | 2 206 013 |  |  |  | 2 206 013 | 2 206 013 | 2059000 | 102950 | 44063 |  | 1819 | 17554 | 12.2018 |
| Итого по МО на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  | 15968,60 | 14208,70 | 13858,90 | 349,80 | 11459,00 | 709 | 59483931 |  |  |  | 59483931 | 59483931 | 55519814 | 2775991 | 1188126 |  |  |  |  |
| 78 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.18 | 1985 | не было | РО | П | 5 | 4 | 3340,40 | 3010,10 | 3010,10 |  | 2702,50 | 120 | 4 158 361 |  |  |  | 4 158 361 | 4 158 361 | 3881240 | 194062 | 83059 |  | 1381 | 17554 | 12.2019 |
| 79 | г.Бор, ул.Махалова, д.20 | 1967 | не было | РО | П | 5 | 3 | 2794,80 | 2585,70 | 2585,70 |  | 2541,30 | 138 | 2 294 822 |  |  |  | 2 294 822 | 2 294 822 | 2141891 | 107095 | 45836 |  | 888 | 17554 | 12.2019 |
| 80 | п.Октябрьский, ул.Некрасова, д.18 | 1952 | не было | РО | Д | 2 | 4 | 1324,85 | 1209,05 | 1209,05 |  | 540,00 | 37 | 1 343 536 |  |  |  | 1 343 536 | 1 343 536 | 1254000 | 62700 | 26836 |  | 1111 | 17554 | 12.2019 |
| 81 | с.Останкино, ул. Школьная, д.41 | 1993 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1400,30 | 1270,40 | 1270,40 |  | 1220,20 | 62 | 2 167 978 |  |  |  | 2 167 978 | 2 167 978 | 2023500 | 101175 | 43303 |  | 1707 | 17554 | 12.2019 |
| 82 | г.Бор, ул. Воровского д.64 | 1988 | не было | РО | П | 5 | 4 | 3313,30 | 2982,90 | 2941,30 | 41,60 | 2888,80 | 59 | 3 385 088 |  |  |  | 3 385 088 | 3 385 088 | 3159500 | 157975 | 67613 |  | 1135 | 17554 | 12.2019 |
| 83 | г.Бор, ул.Махалова, д.38 | 1973 | не было | РО | П | 5 | 4 | 3346,00 | 3067,30 | 3067,30 |  | 3028,50 | 129 | 2 386 186 |  |  |  | 2 386 186 | 2 386 186 | 2227167 | 111358 | 47661 |  | 778 | 17554 | 12.2019 |
| 84 | г.Бор, ул. Тургенева, д.104 | 1987 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5086,80 | 4578,60 | 4578,60 |  | 4286,50 | 207 | 5 256 396 |  |  |  | 5 256 396 | 5 256 396 | 4906100 | 245305 | 104991 |  | 1148 | 17554 | 12.2019 |
| 85 | г.Бор,ул. Фрунзе, д.113 | 1988 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4835,20 | 4428,40 | 4428,40 |  | 4223,50 | 205 | 5 104 257 |  |  |  | 5 104 257 | 5 104 257 | 4764100 | 238205 | 101952 |  | 1153 | 17554 | 12.2019 |
| 86 | г.Бор, ул.Чугунова, д.15 | 1989 | не было | РО | П | 5 | 4 | 3305,40 | 2973,00 | 2973,00 |  | 2816,20 | 138 | 2 216 473 |  |  |  | 2 216 473 | 2 216 473 | 2068763 | 103438 | 44272 |  | 746 | 17554 | 12.2019 |
| 87 | п.Б.Пикино, ул. Больничная, д.20 | 1978 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1993,20 | 1841,70 | 1841,70 |  | 1841,70 | 83 | 3 278 591 |  |  |  | 3 278 591 | 3 278 591 | 3060100 | 153005 | 65486 |  | 1780 | 17554 | 12.2019 |
| 88 | с.Чистое Поле, д.32 | 1984 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1476,10 | 1355,90 | 1355,90 |  | 1271,10 | 57 | 2 167 978 |  |  |  | 2 167 978 | 2 167 978 | 2023500 | 101175 | 43303 |  | 1599 | 17554 | 12.2019 |
| 89 | д. Каликино, ул.Октябрьская, д.15 | 1982 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1109,40 | 1035,10 | 1035,10 |  | 1035,10 | 41 | 1 932 163 |  |  |  | 1 932 163 | 1 932 163 | 1803400 | 90170 | 38593 |  | 1867 | 17554 | 12.2019 |
| 90 | г.Бор, ул. Коммунистическая, д.13а | 1975 | не было | РО | К | 5 | 2 | 1973,10 | 1819,90 | 1489,80 | 330,10 | 1489,80 | 55 | 1 356 796 |  |  |  | 1 356 796 | 1 356 796 | 1266377 | 63319 | 27100 |  | 746 | 17554 | 12.2019 |
| 91 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 1957 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2808,00 | 2526,50 | 2055,70 | 470,80 | 2007,10 | 70 | 2 655 813 |  |  |  | 2 655 813 | 2 655 813 | 2478825 | 123941 | 53047 |  | 1051 | 17554 | 12.2019 |
| 92 | п.Октябрьский, ул. Молодежная, д.2 | 1989 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4620,60 | 4156,60 | 4111,10 | 45,50 | 4001,60 | 205 | 2 393 535 |  |  |  | 2 393 535 | 2 393 535 | 2 234 026 | 111701 | 47 808 |  | 576 | 17554 | 12.2019 |
| 93 | с.Линда, ул. Школьная, д.30 | 1990 | не было | РО | К | 3 | 1 | 970,50 | 823,40 | 823,40 |  | 823,40 | 55 | 1 033 901 |  |  |  | 1 033 901 | 1 033 901 | 965000 | 48250 | 20651 |  | 1256 | 17554 | 12.2019 |
| 94 | г.Бор, ул. Фрунзе, д.91 | 1993 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4197,30 | 3722,30 | 3418,00 | 304,30 | 3418,00 | 147 | 4 849 425 |  |  |  | 4 849 425 | 4 849 425 | 4526250 | 226313 | 96862 |  | 1303 | 17554 | 12.2019 |
| 95 | г.Бор, ул.Островского, д.19 | 1957 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 570,20 | 545,80 | 545,80 |  | 316,50 | 28 | 1 188 908 |  |  |  | 1 188 908 | 1 188 908 | 1109677 | 55484 | 23747 |  | 2178 | 17554 | 12.2019 |
| 96 | г.Бор, ул. Филиппова д.5 | 1957 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 358,00 | 295,40 | 295,40 |  | 179,20 | 18 | 202 862 |  |  |  | 202 862 | 202 862 | 189343 | 9467 | 4052 |  | 687 | 17554 | 12.2019 |
| 97 | п.Большое Пикино, ул. Больничная д.5 | 1987 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1885,10 | 1736,60 | 1736,60 |  | 153,50 | 76 | 3 700 777 |  |  |  | 3 700 777 | 3 700 777 | 3454150 | 172708 | 73919 |  | 2131 | 17554 | 12.2019 |
| 98 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 39 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 2 | 557,20 | 490,80 | 490,80 |  | 490,80 | 28 | 889 262 |  |  |  | 889 262 | 889 262 | 830000 | 41500 | 17762 |  | 1812 | 17554 | 12.2019 |
| 99 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 40 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 2 | 520,70 | 459,00 | 459,00 |  | 459,00 | 28 | 1 343 536 |  |  |  | 1 343 536 | 1 343 536 | 1254000 | 62700 | 26836 |  | 2927 | 17554 | 12.2019 |
| 100 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 43 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 2 | 529,80 | 469,10 | 469,10 |  | 431,90 | 28 | 1 343 536 |  |  |  | 1 343 536 | 1 343 536 | 1254000 | 62700 | 26836 |  | 2864 | 17554 | 12.2019 |
| 101 | п.Октябрьский, ул. Некрасова, д. 7 | 1959 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 379,70 | 353,60 | 353,60 |  | 274,40 | 18 | 889 262 |  |  |  | 889 262 | 889 262 | 830000 | 41500 | 17762 |  | 2515 | 17554 | 12.2019 |
| 102 | п.Октябрьский, ул. Некрасова, д. 10 | 1957 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 395,10 | 365,50 | 365,50 |  | 274,30 | 9 | 889 262 |  |  |  | 889 262 | 889 262 | 830000 | 41500 | 17762 |  | 2433 | 17554 | 12.2019 |
| 103 | пер. Островского, д.1 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 2 | 984,40 | 790,60 | 790,60 |  | 636,40 | 69 | 1 055 227 |  |  |  | 1 055 227 | 1 055 227 | 984905 | 49245 | 21077 |  | 1335 | 17554 | 12.2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации городского округа г.Бор От 30.06.2017 № 3600 |
|  |  |  |  |  |  |  | <<Приложение 3 |  |  |
| к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2017-2018 годы, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337. |

Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор  Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту  в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| № п\п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2017-2018 годы | 211 804 522 | 200 787 963 | 31 851 928 | 13 011 | 13 309 702 | 3 361 | 7 551 072 |  |  | 938 | 1 645 535 | 350 | 528 364 |  | 8 817 255 | 4 | 7 335 268 | 52 260 | 135 710 859 |  |  | 16 244 | 24 197 176 |  | 83,60 | 1 692 732 |  |  | 6 757 573 | 6 653 139 |  | 8 185 | 96 249 | 4 258 986 |  |
| Итого по МО на период 2017 год | 22 562 172 | 21 666 718 | 2 675 921 | 4 426 | 2 147 557 |  |  |  |  |  |  | 350 | 528 364 |  |  | 4 | 7 335 268 | 2 383 | 5 217 884 |  |  | 4 018 | 5 816 543 |  | 31,10 | 621 102 |  |  | 469 662 | 469 662 |  |  |  | 425 792 | - |
| 1 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 976 649 | 956 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 335 085 |  | 31,10 | 621 102 |  |  |  |  |  |  |  | 20 462 |  |
| 2 | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 | 1 420 113 | 1 335 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,00 | 490 306 |  |  | 257 | 845 144 |  |  |  |  |  | 56245 | 56 245 |  |  |  | 28 418 |  |
| 3 | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 | 5 290 453 | 5 071 926 | 1 517 557 | 1 934 | 1 517 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011,50 | 3 554 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109988 | 109 988 |  |  |  | 108 539 |  |
| 4 | п.Большое Пикино, ул.Кооперативная, д.28 | 870 262 | 814 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 814 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38025 | 38 025 |  |  |  | 17 437 |  |
| 5 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 27 | 1 819 217 | 1 773 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 773 855,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7401 | 7 401 |  |  |  | 37 961 |  |
| 6 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.93 | 5 702 629 | 5 561 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 561 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22201 | 22 201 |  |  |  | 119 015 |  |
| 7 | г.Бор, ул.Максима Горького, д.106 | 358 409 | 358 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 | 358 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.5 | 528 364 | 528 364 | 528 364 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 528 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Бор, ул. Первомайская, д.3а | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 2492,00 | 630 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Бор, ул.Максима Горького, д.108 | 3 274 931 | 3 066 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2373,60 | 3 066 219 |  |  |  |  |  | 143094 | 143 094 |  |  |  | 65 618 |  |
| 11 | п.Большое Пикино, ул. Кооперативная, д.6 | 245 700 | 245 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,00 | 245 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п.Большое Пикино, ул.1 Мая, д.9 | 637 809 | 584 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,00 | 584 395 |  |  |  |  |  | 40908 | 40 908 |  |  |  | 12 506 |  |
| 13 | п.Октябрьский, ул.Победы, д.23 | 807 636 | 740 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 | 740000 |  |  |  |  |  | 51800 | 51 800 |  |  |  | 15 836 |  |
| Итого по МО на 2018 год | 129 758 419 | 123 601 431 | 18 121 311 | 7 635 | 9 665 569 | 2 161 | 4 244 952 |  |  | 938 | 1 645 535 |  |  |  | 2 565 255 |  |  | 36 595 | 88 626 783 |  |  | 7 883 | 15 781 707 |  | 53 | 1 071 630 |  |  | 3 511 920 | 3 407 486 |  | 8 185 | 96 249 | 2 645 068 |  |
| 14 | г.Бор, ул.Щербакова, д.4 | 3 451 355 | 3 339 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695,00 | 3 339 554 |  |  |  |  |  | 40335 | 40 335 |  |  |  | 71 466 |  |
| 15 | г.Бор, ул.Щербакова, д.5 | 4 745 987 | 4 596 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333,00 | 4 596 306 |  |  |  |  |  | 51320 | 51 320 |  |  |  | 98 361 |  |
| 16 | г.Бор, ул.Махалова, д.10 | 3 804 460 | 3 575 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,85 | 2 504 007 |  | 52,50 | 1 071 630 |  |  | 152304 | 47 870 |  | 8 185 | 96 249 | 76 519 |  |
| 17 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.15 | 1 821 441 | 1 763 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,00 | 1 763 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20178 | 20 178 |  |  |  | 37 739 |  |
| 18 | д.Оманово, д.5 | 2 208 977 | 2 141 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,00 | 2 141 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21415 | 21 415 |  |  |  | 45 833 |  |
| 19 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9 | 3 557 869 | 3 443 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1339,00 | 3 443 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40699 | 40 699 |  |  |  | 73 690 |  |
| 20 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9а | 1 215 416 | 1 157 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 157 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33542 | 33 542 |  |  |  | 24 762 |  |
| 21 | п.Неклюдово, ул.Лесная, д.1 | 619 502 | 593 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,00 | 593 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13244 | 13 244 |  |  |  | 12 702 |  |
| 22 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15 | 1 506 828 | 1 443 819 | 513 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 051 |  |  | 350,00 | 930 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32111 | 32 111 |  |  |  | 30 898 |  |
| 23 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.16 | 545 582 | 513 051 | 513 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21552 | 21 552 |  |  |  | 10 979 |  |
| 24 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17 | 1 069 320 | 1 026 102 | 1 026 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 026 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21259 | 21 259 |  |  |  | 21 959 |  |
| 25 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18 | 1 507 027 | 1 443 819 | 513 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 051 |  |  | 350,00 | 930 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32310 | 32 310 |  |  |  | 30 898 |  |
| 26 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.5 | 1 990 752 | 1 928 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 1 928 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20962 | 20 962 |  |  |  | 41 270 |  |
| 27 | с.Редькино, д.11 | 2 280 024 | 2 211 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,00 | 2 211 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21331 | 21 331 |  |  |  | 47 323 |  |
| 28 | с.Ямново, ул.Школьная, д.17 | 1 180 762 | 1 138 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,00 | 1 138 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17492 | 17 492 |  |  |  | 24 372 |  |
| 29 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д. 9 | 4 062 918 | 3 964 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1542,00 | 3 964 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13905 | 13 905 |  |  |  | 84 833 |  |
| 30 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.3 | 1 559 302 | 1 513 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,30 | 1 513 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13017 | 13 017 |  |  |  | 32 397 |  |
| 31 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.13 | 1 981 923 | 1 926 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,00 | 1 926 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14322 | 14 322 |  |  |  | 41 224 |  |
| 32 | сп.Чистое Борское, ул.Ленина, д.4 | 827 894 | 799 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,00 | 799 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11526 | 11 526 |  |  |  | 17 104 |  |
| 33 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.43 | 3 346 230 | 3 236 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259,00 | 3 236 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40266 | 40 266 |  |  |  | 69 265 |  |
| 34 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.102 | 2 191 170 | 2 108 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,00 | 2 108 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37533 | 37 533 |  |  |  | 45 122 |  |
| 35 | п.Октябрьский, ул. Победы, д.15 | 1 969 241 | 1 888 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259,00 | 1 888 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40378 | 40 378 |  |  |  | 40 413 |  |
| 36 | д.Овечкино, д.9 | 1 373 870 | 1 285 944 | 489 784 |  | 489 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 | 796 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60407 | 60 407 |  |  |  | 27 519 |  |
| 37 | с.Линда, ул.Школьная, д.20 | 1 435 726 | 1 385 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,70 | 1 385 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20527 | 20 527 |  |  |  | 29 651 |  |
| 38 | Железнодорожный, ул. Новостройка, д.6 | 1 024 420 | 956 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 956 150 |  |  |  |  |  | 47808 | 47 808 |  |  |  | 20 462 |  |
| 39 | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.6 | 1 469 613 | 1 419 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,10 | 1 419 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20157 | 20 157 |  |  |  | 30 368 |  |
| 40 | с.Спасское, ул.Центральная, д.21 | 981 051 | 914 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,00 | 914 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47312 | 47 312 |  |  |  | 19 563 |  |
| 41 | с.Линда, ул.Школьная, д.14 | 791 899 | 731 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,70 | 731 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44642 | 44 642 |  |  |  | 15 656 |  |
| 42 | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.2 | 1 403 147 | 1 355 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,20 | 1 355 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18426 | 18 426 |  |  |  | 29 012 |  |
| 43 | с.Спасское, ул.Центральная, д.20 | 1 489 730 | 1 412 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,00 | 1 412 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46737 | 46 737 |  |  |  | 30 233 |  |
| 44 | с.Спасское, ул.Центральная, д.81 | 2 122 960 | 2 059 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,00 | 2 059 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19897 | 19 897 |  |  |  | 44 063 |  |
| 45 | с. Кантаурово, ул.Совхозная, д.21 | 2 660 670 | 2 591 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 | 2 591 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13712 | 13 712 |  |  |  | 55 458 |  |
| 46 | с.Кантаурово, ул.Кооперативная, д.52Б | 1 089 287 | 1 022 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,00 | 1 022 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44497 | 44 497 |  |  |  | 21 890 |  |
| 47 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 8, д.4 | 903 722 | 843 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,10 | 843 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42066 | 42 066 |  |  |  | 18 053 |  |
| 48 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.24 | 533 484 | 484 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 | 484 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38687 | 38 687 |  |  |  | 10 367 |  |
| 49 | п. Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.30 | 533 376 | 484 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 | 484 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38579 | 38 579 |  |  |  | 10 367 |  |
| 50 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.31 | 513 369 | 465 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,00 | 465 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38285 | 38 285 |  |  |  | 9 954 |  |
| 51 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.40 | 969 517 | 907 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 907 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43005 | 43 005 |  |  |  | 19 412 |  |
| 52 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.44 | 967 559 | 907 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 907 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41047 | 41 047 |  |  |  | 19 412 |  |
| 53 | г.Бор, п.Неклюдово, ул.Новая, д.8 | 2 733 181 | 2 551 037 | 2 551 037 | 770,64 | 899 952 | 576,00 | 1 651 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127552 | 127 552 |  |  |  | 54 592 |  |
| 54 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.45 | 2 076 789 | 1 938 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,00 | 1 938 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96919 | 96 919 |  |  |  | 41 482 |  |
| 55 | г.Бор, ул.Тургенева, д.105 | 1 569 768 | 1 465 156 | 1 465 156 | 1245,03 | 1 465 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73258 | 73 258 |  |  |  | 31 354 |  |
| 56 | г.Бор, ул.Чугунова, д.8 | 2 368 858 | 2 210 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 | 2 210 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110550 | 110 550 |  |  |  | 47 315 |  |
| 57 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.37 | 2 792 898 | 2 606 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,00 | 2 606 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130339 | 130 339 |  |  |  | 55 785 |  |
| 58 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.20 | 2 588 661 | 2 416 148 | 2 416 148 | 500,00 | 709 363 | 400,00 | 697 081 |  |  | 576,40 | 1 009 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120807 | 120 807 |  |  |  | 51 706 |  |
| 59 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.25 | 1 616 744 | 1 521 498 | 1 521 498 | 500,00 | 446 700 | 384,50 | 438 967 |  |  | 361,26 | 635 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62686 | 62 686 |  |  |  | 32 560 |  |
| 60 | г.Бор, ул.Красногорка, д.12 | 3 714 186 | 3 466 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,00 | 3 466 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173333 | 173 333 |  |  |  | 74 187 |  |
| 61 | г.Бор, ул.Тургенева, д.103 | 1 647 026 | 1 537 266 | 1 537 266 | 1317,28 | 1 537 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76863 | 76 863 |  |  |  | 32 897 |  |
| 62 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.48 | 2 383 630 | 2 224 781 | 2 224 781 | 1891,00 | 2 224 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111239 | 111 239 |  |  |  | 47 610 |  |
| 63 | г.Бор, ул.3-й микрорайон, д.2 | 2 249 323 | 2 164 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,00 | 2 164 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38088 | 38 088 |  |  |  | 46 329 |  |
| 64 | г.Бор, ул.Белинского, д.1 | 728 444 | 694 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,70 | 694 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19588 | 19 588 |  |  |  | 14 852 |  |
| 65 | г.Бор, ул.Интернациональная, д.140 | 1 607 768 | 1 552 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,00 | 1 552 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21600 | 21 600 |  |  |  | 33 233 |  |
| 66 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.9 | 3 764 605 | 3 570 153 | 1 457 819 |  |  | 800,00 | 1457819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | 2 112 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118051 | 118 051 |  |  |  | 76 401 |  |
| 67 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.30 | 1 986 377 | 1 906 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117,80 | 1 906 334 |  |  |  |  |  | 39247 | 39 247 |  |  |  | 40 796 |  |
| 68 | г.Бор, ул.Красногорка, д.10 | 1 804 736 | 1 730 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1175,40 | 1 730 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37067 | 37 067 |  |  |  | 37 036 |  |
| 69 | г.Бор, ул.Крупской, д.2 | 2 735 801 | 2 549 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1067,00 | 2 549 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132028 | 132 028 |  |  |  | 54 553 |  |
| 70 | г.Бор, ул.Луначарского, д.197 | 3 914 054 | 3 725 996 | 1 295 026 | 903,40 | 1 295 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,00 | 2 430 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108322 | 108 322 |  |  |  | 79 736 |  |
| 71 | г.Бор, ул.Луначарского, д.202 | 3 503 931 | 3 369 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,80 | 3 369 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62403 | 62 403 |  |  |  | 72 106 |  |
| 72 | г.Бор, ул.Махалова, д.34 | 2 684 647 | 2 593 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,50 | 2 593 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35811 | 35 811 |  |  |  | 55 497 |  |
| 73 | г.Бор, ул.мкр. Прибрежный, д.1 | 3 046 195 | 2 946 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,10 | 2 946 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36787 | 36 787 |  |  |  | 63 052 |  |
| 74 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.75 | 3 245 207 | 3 076 897 | 597 541 | 507,80 | 597 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,00 | 2 479 356 |  |  |  |  |  | 102464 | 102 464 |  |  |  | 65 846 |  |
| 75 | п. Неклюдово, ул. Трудовая, д.9 | 2 914 219 | 2 720 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,20 | 2720010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136001 | 136 001 |  |  |  | 58 208 |  |
| 76 | п.Сормовский Пролетарий, ул. Центральная д.7 | 2 167 978 | 2 023 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 | 2023500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101175 | 101 175 |  |  |  | 43 303 |  |
| 77 | с.Спасское, ул. Центральная, д.82 | 2 206 013 | 2 059 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,00 | 2059000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102950 | 102 950 |  |  |  | 44 063 |  |
| Итого по МО на период 2019 год | 59 483 931 | 55 519 814 | 11 054 696 | 950,00 | 1 496 576 | 1200,00 | 3 306 120 |  |  |  |  |  |  |  | 6 252 000 |  |  | 13 282 | 41 866 192 |  |  | 4343,80 | 2 598 926 |  |  |  | - |  | 2 775 991 | 2 775 991 |  |  |  | 1 188 126 |  |
| 78 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.18 | 4 158 361 | 3 881 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,00 | 3881240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194062 | 194 062 |  |  |  | 83 059 |  |
| 79 | г.Бор, ул.Махалова, д.20 | 2 294 822 | 2 141 891 | 2 141 891 |  | 733 046 |  | 1 408 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107095 | 107 095 |  |  |  | 45 836 |  |
| 80 | п.Октябрьский, ул.Некрасова, д.18 | 1 343 536 | 1 254 000 | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62700 | 62 700 |  |  |  | 26 836 |  |
| 81 | с.Останкино, ул. Школьная, д.41 | 2 167 978 | 2 023 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 | 2023500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101175 | 101 175 |  |  |  | 43 303 |  |
| 82 | г.Бор, ул. Воровского д.64 | 3 385 088 | 3 159 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,00 | 3159500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157975 | 157 975 |  |  |  | 67 613 |  |
| 83 | г.Бор, ул.Махалова, д.38 | 2 386 186 | 2 227 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,20 | 2227167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111358 | 111 358 |  |  |  | 47 661 |  |
| 84 | г.Бор, ул. Тургенева, д.104 | 5 256 396 | 4 906 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1382,00 | 4906100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245305 | 245 305 |  |  |  | 104 991 |  |
| 85 | г.Бор,ул. Фрунзе, д.113 | 5 104 257 | 4 764 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1342,00 | 4764100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238205 | 238 205 |  |  |  | 101 952 |  |
| 86 | г.Бор, ул.Чугунова, д.15 | 2 216 473 | 2 068 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,00 | 2068763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103438 | 103 438 |  |  |  | 44 272 |  |
| 87 | п.Б.Пикино, ул. Больничная, д.20 | 3 278 591 | 3 060 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,00 | 3060100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153005 | 153 005 |  |  |  | 65 486 |  |
| 88 | с.Чистое Поле, д.32 | 2 167 978 | 2 023 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 | 2023500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101175 | 101 175 |  |  |  | 43 303 |  |
| 89 | д. Каликино, ул.Октябрьская, д.15 | 1 932 163 | 1 803 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,00 | 1803400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90170 | 90 170 |  |  |  | 38 593 |  |
| 90 | г.Бор, ул. Коммунистическая, д.13а | 1 356 796 | 1 266 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,00 | 1266377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63319 | 63 319 |  |  |  | 27 100 |  |
| 91 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 2 655 813 | 2 478 825 | 2 478 825 | 600 | 581550 | 1200 | 1897275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123941 | 123 941 |  |  |  | 53 047 |  |
| 92 | п.Октябрьский, ул. Молодежная, д.2 | 2 393 535 | 2 234 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3551,8 | 2234026 |  |  |  |  |  | 111701 | 111 701 |  |  |  | 47 808 |  |
| 93 | с.Линда, ул. Школьная, д.30 | 1 033 901 | 965 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 965000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48250 | 48 250 |  |  |  | 20 651 |  |
| 94 | г.Бор, ул. Фрунзе, д.91 | 4 849 425 | 4 526 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275,00 | 4526250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226313 | 226 313 |  |  |  | 96 862 |  |
| 95 | г.Бор, ул.Островского, д.19 | 1 188 908 | 1 109 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,00 | 934120 |  |  | 464 | 175557 |  |  |  |  |  | 55484 | 55 484 |  |  |  | 23 747 |  |
| 96 | г.Бор, ул. Филиппова д.5 | 202 862 | 189 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | 189343 |  |  |  |  |  | 9467 | 9 467 |  |  |  | 4 052 |  |
| 97 | п.Большое Пикино, ул. Больничная д.5 | 3 700 777 | 3 454 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973,00 | 3454150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172708 | 172 708 |  |  |  | 73 919 |  |
| 98 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 39 | 889 262 | 830 000 | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41500 | 41 500 |  |  |  | 17 762 |  |
| 99 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 343 536 | 1 254 000 | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62700 | 62 700 |  |  |  | 26 836 |  |
| 100 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 43 | 1 343 536 | 1 254 000 | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62700 | 62 700 |  |  |  | 26 836 |  |
| 101 | п.Октябрьский, ул. Некрасова, д. 7 | 889 262 | 830 000 | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41500 | 41 500 |  |  |  | 17 762 |  |
| 102 | п.Октябрьский, ул. Некрасова, д. 10 | 889 262 | 830 000 | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41500 | 41 500 |  |  |  | 17 762 |  |
| 103 | пер. Островского, д.1 | 1 055 227 | 984 905 | 181 980 | 350,00 | 181980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 | 802925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49245 | 49 245 |  |  |  | 21 077 |  |

____________________________________________