Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От 28.07.2022 | | № 3874 | |
|  | |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор**

**от 08.11.2016 № 5215**

В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г. Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных)программ городского округа г. Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628) администрация городского округа г.Бор **постановляет:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5215 (в редакции постановлений от 06.02.2017 № 525, от 07.03.2017 № 1081, от 31.03.2017 № 1566,от 28.04.2017 № 2163, от 31.05.2017 № 2915, от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625, от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014, от 02.10.2017 № 5663, от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512, от 30.11.2017 № 7099, от 26.12.2017 № 7795, от 06.02.2018 № 610, от 06.03.2018 № 1248, от 02.04.2018 № 1772,от 03.05.2018 № 2470, от 04.06.2018 № 3174, от 03.07.2018 № 3777, от 31.07.2018 № 4449, от 04.09.2018№ 5163, от 02.10.2018 № 5732, от 01.11.2018 №6287, от 09.11.2018 №6446, от 05.12.2018 № 6921, от 26.12.2018 № 7601, от 31.01.2019 № 448, от 29.03.2019 № 1722, от 06.05.2019 №2476, 03.06.2019 № 2983, от 01.07.2019 № 3509, от 01.08.2019 №4183,от 29.08.2019 №4689, от 26.09.2019 № 5219, от 07.11.2019 № 6027, от 28.11.2019 №6403, от 27.12.2019 № 7080, от 31.01.2020 № 441,от 28.02.2020 №956, от 02.04.2020 № 1620, от 01.06.2020 № 2323, от 08.07.2020 № 2805, от 31.07.2020 № 3199,от 31.08.2020 № 3740, от 30.09.2020 № 4405, от 02.11.2020 № 5013, от 27.11.2020 № 5543, от 30.12.2020 № 6245, от 01.03.2021 №998, от 02.04.2021 № 1684, от 26.05.2021 №2687, от 02.07.2021 №3331, от 29.07.2021№ 3804, от 02.09.2021 № 4429, от 30.09.2021 № 4886, от 02.11.2021 №5542, от 02.12.2021 №6089, от 29.12.2021 № 6780, от 28.01.2022 № 358, от 01.03.2022 № 944, от 04.04.2022 № 1662, от 29.04.2022 № 2290, от 29.06.2022 № 3329) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава местного самоуправления | | А.В. Боровский |
|  |
| Рыбакова И.Н.  2-18-63 |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 28.07.2022 № 3874

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округаг. Бор от 08.11.2016 № 5215(в редакции постановления от 06.02.2017 № 525,от 07.03.2017 № 1081, 31.03.2017 № 1566,от 28.04.2017 № 2163,от 31.05.2017 № 2915,от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625,от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014от 02.10.2017 № 5663, от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512, от 30.11.2017 № 7099, от 26.12.2017 № 7795,от 06.02.2018 № 610,от 06.03.2018 № 1248,от 02.04.2018 № 1772,от 03.05.2018 № 2470,от 04.06.2018 № 3174,от 03.07.2018 № 3777,от 31.07.2018 № 4449, от 04.09.2018№ 5163,от 02.10.2018 № 5732,от 01.11.2018 №6287, от 09.11.2018 №6446от 05.12.2018 № 692,от 26.12.2018 № 760,от 31.01.2019 № 448,от 29.03.2019 № 1722, от 06.05.2019 №2476, от 01.07.2019 № 3509, от 01.08.2019 №4183, от 29.08.2019 №4689,от 26.09.2019 № 5219, от 07.11.2019 № 6027,от 28.11.2019 №6403,от 27.12.2019 № 7080,от 31.01.2020 № 441, от 28.02.2020№956 от 02.04.2020 № 1620, от 01.06.2020 № 2323, от 08.07.2020 № 2805, от 31.07.2020 № 3199от 31.08.2020 № 3740, от 30.09.2020 № 4405,от 02.11.2020 № 5013, от 27.11.2020 № 5543, от 30.12.2020 № 6245, от 01.03.2021 № 998, от 02.04.2021 № 1684, от 26.05.2021 №2687, от 02.07.2021 № 3331, от 29.07.2021№ 3804, от 02.09.2021 № 4429, от 30.09.2021 № 4886, от 02.11.2021 №5542, от 02.12.2021 №6089, от 29.12.2021 № 6780, от 28.01.2022 № 358, от 01.03.2022 № 944, от 04.04.2022 № 1662, от 29.04.2022 № 2290, от 29.06.2022 № 3329).

1. В разделе 1 « Паспорт программы»:

1.1. В позиции 7 строки изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | |
| 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| Всего по муниципальной программе «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» | 574414,4 | 154280,9 | 183017,2 | 118109,0 | 119007,3 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 471562,2 | 107380,6 | 127065,3 | 118109,0 | 119007,3 |
| 4) прочие источники | 8202,4 | 4399,1 | 3803,3 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» | 145812,2 | 32737,2 | 44260,1 | 35890,7 | 32924,2 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 145812,2 | 32737,2 | 44260,1 | 35890,7 | 32924,2 |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»(1) + (2) + (3) + (4) | 316448,1 | 94141,4 | 107564,4 | 55540,2 | 59202,1 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 214023,4 | 47495,0 | 51786,1 | 55540,2 | 59202,1 |
| 4) прочие источники | 7774,9 | 4145,2 | 3629,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»(1) + (2) + (3) + (4) | 4132,9 | 927,6 | 1339,4 | 929,4 | 936,5 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 4132,9 | 927,6 | 1339,4 | 929,4 | 936,5 |
| 4 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (1) + (2) + (3) + (4) | 108021,2 | 26474,7 | 29853,3 | 25748,7 | 25944,5 |
| 4) прочие источники | 427,5 | 253,9 | 173,6 | 0,0 | 0,0 |

1.2. В позиции 8 «Показатели непосредственных результатов» в пункте 2 цифры «218,7» заменить цифрами «266,9».

2. В разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий программы»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель)  Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период исполнения ,тыс.руб | В том числе по источникам | | | |
|
|
| Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов),тыс.руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Прочие источники,тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по муниципальной программе:  «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2021-2024г | Управление ЖКХ | 574414,4 | 471562,2 | 94649,8 |  | 8202,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 499530,5 | 430909,8 | 60418,3 |  | 8202,4 |
| 0.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 8680,9 | 4045,8 | 4635,1 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1  «Содержание дорог общего пользования, тротуаров»  всего : | 08 1 00 00000 | 2021-2024г | Управление ЖКХ | 145812,2 | 145812,2 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 1974,2 | 1974,2 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 |  | Управление ЖКХ | 145812,2 | 145812,2 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 1974,2 | 1974,2 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2  «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»  всего : | 08 2 00 00000 | 2021-2024г | Управление ЖКХ | 316448,1 | 214023,4 | 94649,8 |  | 7774,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 262792,5 | 194599,3 | 60418,3 |  | 7774,9 |
| 2.0.5 |  |  |  | Краснослободский ТО | 7102,4 | 1998,2 | 5104,2 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 08 2 02 00000 |  | Управление ЖКХ | 59718,0 | 33149,8 | 26542,9 |  | 25,3 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  | Краснослободский ТО | 6915,4 | 1811,2 | 5104,2 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | 08 2 03 00000 |  |  | 74378,3 | 6271,4 | 68106,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 5  Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 |  | Управление ЖКХ | 46845,7 | 39096,1 |  |  | 7749,6 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 45586,9 | 37837,3 |  |  | 7749,6 |
| 3. | Подпрограмма 3  «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»  Всего: | 08 3 00 00000 | 2021-2024г |  | 4132,9 | 4132,9 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.5 |  |  |  | Октябрьский ТО | 3,4 | 3,4 |  |  |  |
| 3.0.7 |  |  |  | Краснослободский ТО | 340,4 | 340,4 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1  Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» | 08 3 01 00000 |  |  | 4132,9 | 4132,9 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | Октябрьский ТО | 3,4 | 3,4 |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  |  | Краснослободский ТО | 340,4 | 340,4 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 08 4 00 0000 | 2021-2024г |  | 108021,2 | 107593,7 |  |  | 427,5 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 108021,2 | 107593,7 |  |  | 427,5 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством» | 08 4 01 00000 |  |  | 5828,8 | 5401,3 |  |  | 427,5 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 5828,8 | 5401,3 |  |  | 427,5 |

2.1. В таблице 1. некоторые строки изложить в новой редакции :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель)  Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период исполнения ,тыс.руб | В том числе по источникам | | | |
|
|
| Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов),тыс.руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Прочие источники,тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по муниципальной программе:  «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2022г | Управление ЖКХ | 183017,2 | 127065,3 | 52148,6 |  | 3803,3 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 147924,5 | 112474,9 | 31646,3 |  | 3803,3 |
| 0.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 3629,9 | 1593,6 | 2036,3 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1  «Содержание дорог общего пользования, тротуаров»  всего : | 08 1 00 00000 | 2022г |  | 44260,1 | 44260,1 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 635,3 | 635,3 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 |  |  | 44260,1 | 44260,1 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 635,3 | 635,3 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2  «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»  всего : | 08 2 00 00000 | 2022г |  | 107564,4 | 51786,1 | 52148,6 |  | 3629,7 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 79484,2 | 44208,2 | 31646,3 |  | 3629,7 |
| 2.0.8. |  |  |  | Краснослободский ТО | 3785,4 | 982,3 | 2803,1 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 08 2 02 00000 |  |  | 18735,1 | 5896,1 | 12813,7 |  | 25,3 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  | Краснослободский ТО | 3785,4 | 982,3 | 2803,1 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 08 2 03 00000 |  | Управление ЖКХ | 41405,2 | 2070,3 | 39334,9 |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 5  Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 |  |  | 15143,2 | 11538,8 |  |  | 3604,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 14443,4 | 10839,0 |  |  | 3604,4 |
| 3. | Подпрограмма 3  «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»  Всего: | 08 3 00 00000 | 2022г |  | 1339,4 | 1339,4 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.7 |  |  |  | Краснослободский ТО | 340,4 | 340,4 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1  Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» | 08 3 01 00000 |  |  | 1339,4 | 1339,4 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  |  | Краснослободский ТО | 340,4 | 340,4 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 08 4 00 0000 | 2022г |  | 29853,3 | 29679,7 |  |  | 173,6 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 29853,3 | 29679,7 |  |  | 173,6 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством» | 08 4 01 00000 |  |  | 2174,9 | 2001,3 |  |  | 173,6 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 2174,9 | 2001,3 |  |  | 173,6 |

3. В разделе 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» в таблице 2 некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор » | | | | | | |
| Подпрограмма2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров» | | | |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |
| Р2.1.1 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров. \* | Тыс.м2 | 27,1 | 26,8 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.5. |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |
| Р2.5.1 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров. \* | Тыс.м2 | 20,2 | 21,2 | 15,0 | 15,0 |

4. В подпрограмме 1 «Паспорт подпрограммы» в позиции 6 «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | |
| 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров»  (1) + (2) + (3) + (4) | 145812,2 | 32737,2 | 44260,1 | 35890,7 | 32924,2 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 145812,2 | 32737,2 | 44260,1 | 35890,7 | 32924,2 |

5. В подпрограмме 2 «Паспорт подпрограммы» в позиции 6 «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | |
| 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»  (1) + (2) + (3) + (4) | 316448,1 | 94141,4 | 107564,4 | 55540,2 | 59202,1 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 214023,4 | 47495,0 | 51786,1 | 55540,2 | 59202,1 |
| 4) прочие источники | 7774,9 | 4145,2 | 3629,7 | 0,0 | 0,0 |

6. В подпрограмме 2 «Паспорт подпрограммы» в позиции 7 « Показатели непосредственных результатов» цифры «371,5»заменить цифрами «389,5».

7 . В подпрограмме 4 «Паспорт подпрограммы» в позиции 5 «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | |
| 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 4 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (1) + (2) + (3) + (4) | 108021,2 | 26474,7 | 29853,3 | 25748,7 | 25944,5 |
| 4) прочие источники | 427,5 | 253,9 | 173,6 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_