Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| От 28.09.2022 | № 4970 |

|  |
| --- |
|  |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 28.12.2017 № 7862**

В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г. Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных)программ городского округа г. Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628, от 28.11.2017 №7028, от 28.10.2019 №5822) администрация городского округа г. Бор **п о с т а н о в л я е т**:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 28.12.2017 № 7862 ( в редакции постановления от 06.02.2018 № 611, от 06.03.2018 №1255, от 30.03.2018 № 1749, от 05.07.2018 № 3810, от 13.11.2018 № 6548, от 05.02.2019 №559, от 29.03.2019 №1725, от 30.04.2019 № 2453, от 01.07.2019 №3510, от 29.08.2019 №4688, от 07.10.2019 №5418, от 07.11.2019 г № 6033, от 06.12.2019 г №6613, от 27.12.2019 №7137, от 30.06.2020 №2709, от 10.08.2020 № 3332, от 01.09.2020 №3773, от 06.11.2020 №5075, от 30.12.2020 №6261, от 01.02.2021 №430, от 29.04.2021 №2260, от 30.06.2021 №3277, от 25.08.2021 №4235, от 03.11.2021 №5548, от 29.12.2021 №6776, от 28.01.2022 №360, от 15.02.2022 №708, от 02.03.2022 №999, от 10.06.2022 №2986, от 05.07.2022 №3447), согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава местного самоуправления | | А.В. Боровский |
| Н.В.Алилуева  9-00-26 |
|  |
|  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 28.09.2022 № 4970

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 28.12.2017 № 7862( в редакции постановления от 06.02.2018 № 611, от 06.03.2018 №1255, от 30.03.2018 № 1749, от 05.07.2018 № 3810, от 13.11.2018 № 6548, от 05.02.2019 №559, от 29.03.2019 №1725, от 30.04.2019 № 2453, от 01.07.2019 №3510, от 29.08.2019 №4688 ,от 7.10.2019 №5418, от 07.11.2019 № 6033, от 06.12.2019 № 6613, от 27.12.2019 №7137, от 30.06.2020 №2709, от 10.08.2020 № 3332, от 01.09.2020 №3773, от 6.11.2020 №5072, от 30.12.2020 №6261, от 01.02.2021№430, от 29.04.2021 №2260, от 30.06.2021 №3277, от 25.08.2021 № 4235, от 03.11.2021 №5548, от 29.12.2021 №6776, от 28.01.2022 №360, от 15.02.2022 №708, от 02.03.2022 №999, от 10.06.2022 №2986, от 05.07.2022 №3447):

1. В разделе 1 « Паспорт программы» в пункте 7 некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | **Всего по муниципальной программе** **«Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор»**  (1) + (2) + (3) + (4) | **499 498,1** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **80 097,8** | **57 480,0** | **61 830,5** |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 74 716,7 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 12 832,0 | 8 247,4 | 8 688,1 |
|  |  | **Подпрограмма 1** «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор»  (1) + (2) + (3) + (4) | **446 830,7** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **62 542,0** | **39 924,2** | **44 274,7** |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 64 183,1 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 9320,8 | 4 736,2 | 5 176,9 |

2.Раздел 2.4. « Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в Таблице 1. «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования)** | **КЦСР** | **Сроки выполнения** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель) наименование** | **Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб** | **В том числе по годам реализации, тыс.руб** | | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | Всего по муниципальной программе:  «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор»  (1)+(2)+(3)+(4) | 26 0 00 00000 | 2018-2024гг | Управление ЖКХ | **499 498,1** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **80 097,8** | **57 480,0** | **61 830,5** |
| 0.1 | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 74 716,7 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 12 832,0 | 8 247,4 | 8 688,1 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор»  (1)+(2)+(3)+(4) | 26 1 00 00000 | 2018-2024гг | Управление ЖКХ | **446 830,7** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **62 542,0** | **39 924,2** | **44 274,7** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 64 183,1 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 9320,8 | 4 736,2 | 5 176,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Благоустройство общественных пространств» | 26 1 02 00000 | 2018г-2024 г | Управление ЖКХ | 45,081,5 | 15 800,0 | 12 787,9 | 5785,7 | 8026,7 | 1022,1 | 826,4 | 832,7 |
| 1.2.1 | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 30 861,5 | 1 580,0 | 12787,9 | 5785,7 | 8026,7 | 1022,1 | 826,4 | 832,7 |

3. Раздел 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы изложить в новой редакции

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей программы приведены в Таблице 2.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор»** | | | | | | | |  |  |
| **Подпрограмма 1**. «**Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор**» | | | | | | | |  |  |
| *Индикаторы:* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству. | % | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 42 | 100 |
| И 1.2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству. | % | 4 | 19 | 38 | 63 | 78 | 89 | 100 |
| *Непосредственные результаты:* | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий»** | | | | | | | | | |
| Р 1.1.1 | Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство | ед | 8 | 17 | 17 | 17 | 21,4 | 100 | 236 |
| Р 1.1.2 | Количество домов, на которых проведено благоустройство | ед | - | - | - | - | 11 | 190 | 593 |
| **Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство общественных пространств»** | | | | | | | | | |
| Р 1.2.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед | 0,3 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2**. «**Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор»** | | | | | | | | | |
| *Индикаторы:* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И 2.1 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| *Непосредственные результаты:* | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1 «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий »** | | | | | | | | | |
| Р 1.2.1 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,3 | 308,3 | 308,3 |

4. В Разделе 3.1.1. «Паспорт подпрограммы 1» пункт 6 изложить в новой редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | **Всего тыс.руб** | **В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей)** | | | | | | | |  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **Подпрограмма 1** «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор»  (1) + (2) + (3) + (4) | **446 830,7** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **62 542,0** | **39 924,2** | **44 274,7** | | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 64 183,1 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 9320,8 | 4 736,2 | 5 176,9 | | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 52 067,7 | 15 700,0 | 11 696,0 | 1 567,7 | 1517,2 | 18 615,4 | 1 407,5 | 1 563,9 | | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 330 579,9 | 24 677,2 | 35 944,9 | 127 624,9 | 36 412,7 | 34 605,8 | 33 780,5 | 37 533,9 | | 4) прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

5. Приложение №1 «Адресный перечень дворовых территорий городского округа г. Бор, подлежащих благоустройству по минимальному перечню работ», изложить в новой редакции:

Приложение №1 «Адресный перечень дворовых территорий городского округа г. Бор, подлежащих благоустройству по минимальному перечню работ» »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Город, поселок** | **Адрес двора** |
| **2018 год** | | |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 44, 43, 48 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 45, 46, 47 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 25, 26 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 27,28,30 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 37, 38, 39 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 41 |
|  | г. Бор | 3 микрорайон, д. 1, 2 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 2 |
| **2019 год** | | |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д. 45 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.47 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.49 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.51 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.53 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.55 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.59к1 |
|  | г. Бор | пер.Чехова д.44 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.57 |
| **2022 год** | | |
| 18 | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.26,28,30  ул. Больничная д.5 |
| 19 | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 30 |
| 20.1 | г. Бор | ул. Крупская, д. 2  ул. Советская, д. 11 |
| 21.1 | г.Бор | Ул. Чайковского д.14 |
| 22.1 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д. 3, 5 |
| 23 | Г. Бор | Ул. Советская д.26 а |
| **2023-2024 годы** | | |
| 20.2 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 28, 30 |
| 21.2 | г. Бор | ул. Чайковского, д. 4, 6, 10, 12, |
| 22.1 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д. 1 |
| 24 | г. Бор | ул. Свободы, д. 2, 4  ул. Советская, д. 4 |
| 25 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 16  ул. Крупская, д. 1, 3 |
| 26 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 24 |
| 27 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 29, 31 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 33, 35 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 39, 41 |
|  | г. Бор | ул. Мичурина, д. 2 |
|  | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 113, 112  ул. Рослякова, д. 34 |
|  | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 109,77,75 |
|  | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 89, 91  ул. Рослякова, д. 12 |
|  | г. Бор | ул. Спортивная, д. 2а  ул. Филипова, д. 2, 4, 6, 8, 10 |
|  | г. Бор | ул. Филипова, д. 1 |
|  | г. Бор | ул. Спортивная, д. 1  ул. Буденого, д. 38 |
|  | г. Бор | ул. Спортивная д.2,3,4 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская д.2а, 2б |
|  | г. Бор | ул. Буденого, д. 36 |
|  | г. Бор | ул. Спортивная, д. 1б  ул. Горького, д. 2 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 144 |
|  | г. Бор | ул. Белинского, д. 1; ул. Нахимова, д. 1а |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная д.143  пер. Интернациональный 133а, 33 |
|  | г. Бор | ул. Республиканская д.31,33,35 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.1,2 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.4 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Больничная д.22,24  ул. Сосновая д.29,31  ул. Луговая д.3 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Больничная д.20,18  ул. Сосновая д.27  ул. Луговая д.4,6 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.6,9 |
|  | г.о.г. Бор, д. Овечкино | д.1,2,3 |
|  | г.о.г. Бор, д. Овечкино | д.4,5 |
|  | г.о.г. Бор, д. Овечкино | 6,7,9 |
|  | г.о.г. Бор, с. Редькино | д.1,2,3,16,6,7 |
|  | г.о.г. Бор, с. Редькино | д.8,9,10,14,15 |
|  | г.о.г. Бор, с. Редькино | д.11,12,13,5,4 |
|  | г.о.г. Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.1,2,3,4,5,6,7 |
|  | г.о.г. Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.8 |
|  | г.о.г. Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.10 |
|  | г.о.г. Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.9 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.1,1а,3 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.2,4  ул. Садовая д.4 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.8,10 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.1а |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.4,4а,4б,6 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.13,11 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.7,9 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.8 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.10 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.15,17,21 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Садовая д.5,6 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Спортивная д.1  ул. Садовая д.7 |
|  | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Спортивная д.2  ул. Садовая д.9 |
|  | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.16,17,18 |
|  | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.41,44 |
|  | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.12 |
|  | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.31,32,9,10 |
|  | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.23,22 |
|  | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Заводская д.292,294 |
|  | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Лесная д.257 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 54а, 56а, 56б |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная д.62,64,60 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 56, 58  ул. С. Везломцева, д. 1, 3 |
|  | г. Бор | ул. С. Везломцева, д. 9, 11, 13, 7 |
|  | н. Бор | ул. Ананьева д.2,4,6 |
|  | г. Бор | ул. Везломцева д.5 |
|  | г. Бор | ул. С. Везломцева, д. 15, 17  ул. Чайковского, д. 16, 18 |
|  | г. Бор | ул. Чайковского, д. 2а, 2  ул. Интернациональная, д. 68, 70 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 90, 92 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская д.57,55 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 75, 77 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская д.79,  ул. Крупской д.24 |
|  | г. Бор | ул. Крупской д.22 |
|  | г. Бор | ул. Крупской, д. 20 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 78, 80  ул. Киселёва, д. 6 |
|  | Г. Бор | ул. Октябрьская д.53  ул. Профсоюзная д.13 |
|  | г. Бор | ул. Профсоюзная, д. 6, 8  ул. Щербакова, д. 3,5 |
|  | г. Бор | ул. Профсоюзная, д. 4  ул. Щербакова, д. 2, 4, 6 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 88  ул. Первомайская, д. 7а, 9а |
|  | г. Бор | Ул. Первомайская д.11а |
|  | г. Бор | Ул. Первомайская д.13 а |
|  | г. Бор | ул. Луначарского, д. 197 |
|  | г. Бор | м-он Прибрежный, д 2, 3, д.4 |
|  | г. Бор | ул. Мира, д. 13, 15, 17  ул. Баринова, д. 3 |
|  | г. Бор | ул. Чугунова, д. 14 |
|  | г. Бор | ул. Мира, д. 20, 22, 24, 26 |
|  | г. Бор | ул. Мира, д. 25, 23, 21, 19 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 13, 13а, 15 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 6  ул. Лихачева, д. 6а, 7а |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 2, 4  ул. Маяковского, д. 5, 7  ул. Лихачева, д. 2б, 1б, 1а, 2а, 3а, 4а |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 4 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая д.6  ул. Мира д.5,3,1  ул. Маяковского д.3,4,3а |
|  | г. Бор | ул. В. Котика, д. 3, 3а, 5, 7 |
|  | г. Бор | ул. В. Котика, д. 2, 4, 4а |
|  | г. Бор | ул. В. Котика, д. 6 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 38, 34, 32, 30, 28 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 16, 18, 36 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 19, 21 |
|  | г. Бор | ул. Максимова, д. 22  ул. В. Котика, д. 9, 18 |
|  | г. Бор | ул. Баринова, д. 5  ул. Махалова, д. 15, 17  ул. Мира, д. 11, 16, 18 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 9  ул.Мира, д. 8, 10  ул. Махалова, д. 7, 9 |
|  | Г. Бор | Ул. Мира д.12  Ул. Махалова 11,13 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 10, 12, 14 |
|  | г. Бор | ул. Максимова, д. 16, 18, 20 |
|  | г. Бор | ул. В. Котика, д. 1а,  ул. Максимова, д. 12 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 7  ул. Максимова, д. 6, 8  ул. Мира, д. 7, 9 |
|  | Г. Бор | Ул. Максимова д.10  Ул. Баринова д.2,4  Ул. Мира 11 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 25  ул. Мира, д. 28, 30 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 20, 22, 24, 26 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Вокзальная, д. 84, 86, 86а, 90, 92, 94 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Полевая, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
|  | г. Бор | мкр. Красногорка, д. 11, 13 |
|  | г. Бор | ул. Плеханова, д. 15, 17, 19, 21 |
|  | г. Бор | ул. Плеханова, д. 9, 11, 13 |
|  | г. Бор | ул. Державина, д. 1, 3, 3а, 5 |
|  | г. Бор | ул. М. Горького, д. 94, 96, 98 |
|  | г. Бор | ул. М. Горького, д. 95, 97, 99 |
|  | Г. Бор | Ул. Горького д.101,103,105 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Лесная, д. 1,3 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Вокзальная, д. 99, 101 |
| 140 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д. 7, 9 |
| 141 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Клубная, д. 7, 9, 9а |
| 142 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Восточная, д. 1, 3, 5 |
| 143 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Новая, д. 6, 7, 8, 9 |
| 144 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Нагорная, д. 8 |
| 145 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 3, 18 |
| 146 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 1, 2, 17 |
| 147 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 23, 19 |
| 148 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 22, 25 |
| 149 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. К.Маркса, д. 2, 4, 1 а |
| 150 | Г. Бор п. Октябрьский | Ул. К. Маркса д. 3а |
| 151 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 22, 19 |
| 152 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 20, 18, 21 |
| 153 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 15 |
| 154 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 16 |
| 155 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 17 |
| 156 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 10 |
| 157 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 11 |
| 158 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 12 |
| 159 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 14 |
| 160 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Луговая, д. 3 |
| 161 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 37,41, 38, 39, 39а, |
| 162 | Г. Бор, п. Октябрьский | Ул. Октябрьская д40,42,43,44,45 |
| 163 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 33, 35 |
| 164 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Некрасова, д. 2а |
| 165 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Набережная, д. 9 |
| 166 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 11, 13 |
| 167 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 3, 5 |
| 168 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 7, 9 |
| 169 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Кооперативная, д. 6 |
| 170 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 21, 23, 25 |
| 171 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 20, 22, 24 |
| 172 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 16, 18 |
| 173 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 15, 17, 19 |
| 174 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Молодежная, д. 2,3,4 |
| 175 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Терентьева, д. 6,8  ул. Герцена, д. 12  ул. Садовая, д. 7, 9 |
| 176 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина, д. 43, 41 |
| 177 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Квартал 7, д. 4,3,9 |
| 178 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Квартал 7, д. 5, 6, 7,8 |
| 179 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Школьная, д. 28, 30, квартал 8 д.1,2 |
| 180 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.19 |
| 181 | г.о.г. Бор, п. ППК | Квартал 8 д.4,3 |
| 182 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.11  ул. Школьная д.10 |
| 183 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.36  ул. Герцена д.11,13,15 |
| 184 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Герцена д.2 |
| 185 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина, д. 22, 20  ул. Терентьева, д. 3 |
| 186 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Терентьева, д. 1  ул. Ленина, д. 18 |
| 187 | г.о.г. Бор, д. Плотинка | ул. Школьная, д. 1, 2, 3 |
| 188 | г.о.г. Бор, с. Ямново | ул. Школьная, д. 3, 17 |
| 189 | г.о.г. Бор, с. Ямново | ул. Школьная, д. 1, 2, 4 |
| 190 | г.о.г. Бор, с. Селищи | ул. Совхозная, д. 33 |
| 191 | г.о.г. Бор, с. Селищи | ул. Совхозная, д. 41, 40, 30 |
| 192 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. ул. Школьная, д. 2 (4,8) |
| 193 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 3,6 |
| 194 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 5, 7, 16 |
| 195 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 9,10,17 |
| 196 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 9а |
| 197 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 12 |
| 198 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 15,15а,19 |
| 199 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 18,20,13,11 |
| 200 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 21,24 |
| 201 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 22,23 |
| 202 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 27,29,29а |
| 203 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 28,25,26 |
| 204 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 30, 31 |
| 205 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Дзержинского, д. 34, д.35  ул. Школьная, д. 34а  ул. Дзержинского, д. 34б |
| 206 | г.о.г. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Центральная, д. 1,2,3,8,7,4,5,6 |
| 207 | г.о.г. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая д.5,6,4 |
| 208 | г.о.г. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д. 7 |
| 209 | г.о.г. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д. 10,11 |
| 210 | г.о.г.. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д.3,2 |
| 211 | г.о.г. Бор, с. Чистое Поле | д. 22, д. 37, д.32, д.21 |
| 212 | г.о.г. Бор, с. Чистое Поле | д. 23, д.24 |
| 213 | г.о.г. Бор, с. Чистое Поле | д. 25,26,33 |
| 214 | г.о.г. Бор, с. Чистое Поле | п. Заречный, д. 1 |
| 215 | г.о.г. Бор, с. Спасское | ул. Центральная, д. 130,81,82 |
| 216 | г.о.г. Бор, с. Спасское | ул. Центральная д.12,28 |
| 217 | г.о.г. Бор, с. Спасское | ул. Центральная д.22, 21,20 |
| 218 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 7,28,26 |
| 219 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.6,8 |
| 220 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.5,7 |
| 221 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.10,12,14 |
| 222 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 13, 15, 27,25 |
| 223 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 21,16,19,18 |
| 224 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 22,20 |
| 225 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 23,  ул. Центральная д.43 |
| 226 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 24, 29, 30 |
| 227 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Новая, д. 8, 8а, 9 |
| 228 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.14,15 |
| 229 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.16,17 |
| 230 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.18  ул. Советская д.5 |
| 231 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Советская д.3,1 |
| 232 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.19,21 |
| 233 | г.о.г. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская, д. 20,21 |
| 234 | г.о.г. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская, д. 5 |
| 235 | г.о.г. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская д.19,17,18 |
| 236 | г.о.г. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская д.10,11,12,13,14,15,16,7 |