Администрация Борского района Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.07.2009                                                                                               №   60

## Об утверждении муниципальной адресной

программы «Установка коллективных (общедомовых )

приборов учета потребления тепловой, электрической энергии,

горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории

### Борского муниципального района

на 2009-2015 годы»

В целях стимулирования мотивации потребителей к экономии и сокращению потребления тепловой и электрической энергии, горячей  и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин, создания условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества администрация Борского района постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Борского муниципального района Нижегородской области на 2009-2015 годы"  .

- МУП «Объединение ЖКХ» (А.Г. Смирнов) при формировании муниципальной адресной программы капитального ремонта жилья на 2009-2011 годы обеспечить, как одно из условий включения многоквартирных домов в программу  при проведении капитального ремонта на внутридомовых сетях,  установку общедомовых приборов учета тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды.

- Рекомендовать управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, организациям коммунального комплекса при проведении капитального ремонта внутридомовых сетей теплоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения предусматривать установку общедомовых приборов учета.

- Управлению делами администрации Борского района обеспечить опубликование настоящего постановления в СМИ Борского района.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  Борского района  Н.К.Шапарского.

Глава администрации                                                                   А.В.Киселев

## И.Е.Стариков

9-48-87

Приложение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Борского муниципального района (городского округа)

Нижегородской области на 2009-2015 гг.»

#### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Борского муниципального района Нижегородской области на 2009-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Росcйской Федерации»; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 13 мая, 22 июля, 1, 30 декабря 2008 г.) Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 37 «О реформировании жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Борского района |
| Основной разработчик Программы | Администрация Борского района |
| Цель Программы - | Завершение к 2015 году установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Борского муниципального района (городского округа) |
| Задачи Программы - | - сокращение потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду; - стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания. |
| Сроки реализации -Программы | 2009 - 2015 годы |
| Исполнители программных -мероприятий | - Орган местного самоуправления – Администрация Борского района, - управляющие организации (при условии участия в программе), - товарищества собственников жилья (при условии участия в программе), - жилищные кооперативы (при условии участия в программе), - жилищно-строительные кооперативы (при условии участия в программе), - иные специализированные потребительские кооперативы (при условии участия в программе), - организации коммунального комплекса (при условии участия в программе); другие организации (при условии участия в программе) |
| Объемы и источники - финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 141172,249 тыс. рублей, в том числе средства: местных бюджетов – 171,50 тыс. рублей; потребителей - 0 тыс. рублей прочих источников — 141000,749 тыс. рублей. |
| Система организации -контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Борского района Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Борского муниципального района Нижегородской области Администрация Борского муниципального района Нижегородской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области отчёт о ходе реализации Программы. |
| Индикаторы достижения цели программы | Доведение к 2015 году доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды до 100 процентов. Обеспечение экономии потребления коммунальных ресурсов от существующего уровня потребления: - холодной воды до 19,0 процентов; - горячей воды до 11,6 процентов; - тепловой энергии до 12,7 процентов; - электрической энергии до 14,0 процентов. |

I. Содержание проблемы,

на решение которой направлены мероприятия Программа

##### Одним из основных приоритетов жилищной политики в Борском муниципальном районе Нижегородской области являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление коммунальных ресурсов (тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды).

С 2009 года на территории Борского  муниципального района осуществляется оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды (далее - приборы учета). Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета в настоящее время достиг 5,87 процентов, в том числе:

тепловой энергии – 3,0 процентов, электрической энергии – 6,58 процентов, холодной воды – 6,92 процентов, горячей воды – 6,99  процентов.

Муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Борского муниципального района  Нижегородской области на 2009-2015 годы» (далее - Программа) направлена на обеспечение реального контроля потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание действенного механизма стимулирования энергоресурсосбережения.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергоресурсосбережения и привести в соответствие платежи населения за потреблённые ресурсы с фактически использованными объемами.

###### П. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является завершение к 2015 году установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Борского муниципального района (городского округа)

Задачи Программы:

-        сокращение потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов;

-        снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

-        стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009 - 2015годах.

III. Управление Программой и механизм её реализации.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Борского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

-     общее и методическое руководство, управление реализацией Программы;

-     отбор проектов на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

-     координацию и общий контроль за реализацией Программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг организаций, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергоресурсосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Борского муниципального района (городского округа) Нижегородской области.

Администрация  Борского муниципального района (городского округа) Нижегородской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области отчёт о ходе реализации мероприятий Программы.

IV. Система программных мероприятий

Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода «Демонстрационные объекты». Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсировано устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства:

- местных бюджетов;

- потребителей;

-    прочих источников.

Общий   объем   финансирования  Программы  за  2009-2015 гг.  составит 141172,249 тыс. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы  представлено в табл. 1.

## Таблица 1

Распределение

средств по источникам финансирования Программы

## (тыс. руб.)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Местные бюджеты | 171,50 | - | 171,50 | - | - | - | - | - |
| Потребители | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие источники финансирования. | 141000,749 | 1179,955 | 4342,314 | 24827,238 | 24651,632 | 28988,889 | 27713,383 | 29287,333 |
| Итого | 141172,249 | 1179,955 | 4513,814 | 24827,238 | 24651,632 | 28988,889 | 27713,383 | 29287,333 |

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

VI. Индикаторы достижения цели программы.

Показателями эффективности реализации мероприятий Программы является достижение индикаторов цели Программы (табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы цели Программы

| Индикаторы | Планируемые показатели по годам, процентов |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |
| - тепловой энергии; | 4,19 | 8,75 | 16,67 | 16,30 | 16,79 | 18,35 | 15,95 |
| - электрической энергии; | 3,34 | 6,77 | 12,88 | 12,14 | 12,51 | 12,60 | 33,18 |
| - холодной воды; | 4,43 | 8,29 | 15,78 | 15,44 | 15,89 | 17,36 | 15,89 |
| - горячей воды. | 2,13 | 10,48 | 20,96 | 22,71 | 19,21 | 17,47 | - |
| 2. Обеспечение экономии потребления от существующего уровня потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| - тепловой энергии; | 2,5 | 4,2 | 5,9 | 7,6 | 9,3 | 11,0 | 12,7 |
| - электрической энергии; | 1,4 | 3,5 | 5,6 | 7,7 | 9,8 | 11,9 | 14,0 |
| - холодной воды; | 2,8 | 5,5 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 16,3 | 19,0 |
| - горячей воды. | 2,1 | 4,0 | 5,9 | 7,8 | 9,7 | 11,6 | - |

Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды рассчитывается по следующей формуле:

Yоch  = (Акд / П кп) х 100,

где:

Yосн - доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, процентов;

Акд - количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды;

Пкп - количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды.

Адресный перечень МКД, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной в 2009 году представлен в приложении № 3.

В результате реализации Программы ожидается - 2009 год:

1)  снижение потребления тепловой энергии не менее чем на 2,5 процентов,

или на 5,7 тыс./ Гкал, в год;

2)  снижение потребления электрической энергии не менее чем на 1,4 процентов, или на 32 215 Квт, в год;

3) снижение расхода горячей воды не менее чем на 2,1 процентов, или на  16 тыс. куб. метров в год;

4) снижение расхода холодной воды не менее чем на 2,8 процентов, или на

125 тыс. куб. метров в год (при усредненном по муниципальным образованиям

тарифе 13,20 рублей за куб. метр - экономия составит 1650 тыс. руб. в год).

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках муниципальной адресной программы представлена в приложении № 2.

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе

«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электриче –

ской энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Борского муниципального района Нижегородской области

на 2009-2015 годы»

### ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по реализации региональной адресной программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Борского муниципального района Нижегородской

области на 2009-2015 годы»

Таблица № 1

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбор проектов для включения в Программу с учетом срока окупаемости по объектам энергопотребления | ежегодно | Администрация Борского муниципального района Нижегородской области |
| 2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды | 2009- 2015 г.г. | Администрация муниципального района, администрации городских и сельских поселений, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, организации коммунального комплекса, другие организации. |

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды.

Таблица № 2

| Годы реализации Программы | Количество приборов, планируемых к установке, единиц | Оснащен-ность приборами МКД, процентов | Финансовые средства, тыс. рублей, в том числе: | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местные бюджеты | потребители | прочие | всего |  |
| Тепловая энергия |
| 2009 | 1 | 3,1 |  |  | 120,000 | 120,000 | ФЗ-185 |
| 2010 | 33 | 7,07 |  |  | 4083,599 | 4083,599 |  |
| 2011 | 139 | 23,74 |  |  | 16680,000 | 16680,000 |  |
| 2012 | 136 | 40,05 |  |  | 16320,000 | 16320,000 |  |
| 2013 | 174 | 60,91 |  |  | 21003,599 | 21003,599 |  |
| 2014 | 153 | 79,26 |  |  | 18360,000 | 18360,000 |  |
| 2015 | 173 | 100 |  |  | 20636,401 | 20636,401 |  |
| Всего | 809 | 100 |  |  | 97203,599 | 97203,599 |  |
| Электрическая энергия |
| 2009 | 28 | 9,17 |  |  | 413,380 | 413,380 | ФЗ-185 |
| 2010 | 8 | 9,91 |  |  | 117,520 | 117,520 |  |
| 2011 | 139 | 22,80 |  |  | 2048,880 | 2048,880 |  |
| 2012 | 131 | 34,94 |  |  | 1919,240 | 1919,240 |  |
| 2013 | 143 | 48,19 |  |  | 1914,910 | 1914,910 |  |
| 2014 | 136 | 60,79 |  |  | 1903,080 | 1903,080 |  |
| 2015 | 423 | 100 |  |  | 5887,390 | 5887,390 |  |
| Всего | 1008 | 100 |  |  | 14204,400 | 14204,40 |  |
| Горячая вода |
| 2009 | 2 | 7,86 |  |  | 192,120 | 192,120 | ФЗ-185 |
| 2010 | 3 | 9,17 |  |  | 250,355 | 250,355 |  |
| 2011 | 48 | 30,13 |  |  | 4247,712 | 4247,712 |  |
| 2012 | 52 | 52,84 |  |  | 4601,688 | 4601,688 |  |
| 2013 | 47 | 73,36 |  |  | 4144,080 | 4144,080 |  |
| 2014 | 61 | 100 |  |  | 5413,261 | 5413,261 |  |
| 2015 | - | - |  |  | - | - |  |
| Всего | 213 | 100 |  |  | 18849,216 | 18849,216 |  |
| Холодная вода |
| 2009 | 34 | 10,77 |  |  | 454,460 | 454,460 | ФЗ-185 |
| 2010 | 5 | 13,35 |  |  | 62,340 | 62,340 |  |
| 2011 | 139 | 27,13 |  |  | 1850,646 | 1850,646 |  |
| 2012 | 136 | 42,56 |  |  | 1810,704 | 1810,704 |  |
| 2013 | 145 | 59,02 |  |  | 1926,300 | 1926,300 |  |
| 2014 | 153 | 76,39 |  |  | 2037,042 | 2037,042 |  |
| 2015 | 208 | 100 |  |  | 2773,542 | 2773,542 |  |
| Всего | 820 | 100 |  |  | 10915,034 | 10915,034 |  |
| Итого | 2850 | 100 |  |  | 141172,249 | 141172,249 |  |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории  Борского муниципального района Нижегородской области на 2009-2015 годы»

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках муниципальной

адресной программы.

| Год | Вид КУ | МКД, оснащенные ПУ | Средства, затраченные на установку приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | всего | местные бюджеты | потребители | прочие | примечание |
|  |  | процент | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование Борский район |
| 2008* (факт) | ТС | 3,0 | 25 |  |  |  |  | ФЗ-185 |
|  | ГВС | 6,99 | 16 |  |  |  |  | ФЗ-185 |
|  | ХВС | 6,92 | 61 |  |  |  |  | ФЗ-185 |
|  | ЭС | 6,58 | 71 |  |  |  |  |  |
| 2009* | ТС | 3,1 | 26 | 120,000 | - |  | 120,000 | ФЗ-185 |
|  | ГВС | 7,86 | 18 | 192,120 | - |  | 192,120 | ФЗ-185 |
|  | ХВС | 10,77 | 95 | 454,460 | - |  | 454,460 | ФЗ-185 |
|  | ЭС | 9,17 | 99 | 413,380 | - |  | 413,380 | ФЗ-185 |

| 2010 | ТС | 7,07 | 59 | 4083,599 |  |  | 4083,599 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | 9,17 | 21 | 250,355 |  |  | 250,355 |  |
|  | ХВС | 11,35 | 100 | 62,340 |  |  | 62,340 |  |
|  | ЭС | 9,91 | 107 | 117,520 |  |  | 117,520 |  |
| 2011 | ТС | 23,74 | 198 | 16680,000 |  |  | 16680,000 |  |
|  | ГВС | 30,13 | 69 | 4247,712 |  |  | 4247,712 |  |
|  | ХВС | 27,13 | 239 | 1850,646 |  |  | 1850,646 |  |
|  | ЭС | 22,80 | 346 | 2048,880 |  |  | 2048,880 |  |
| 2012 | ТС | 40,05 | 334 | 16320,000 |  |  | 16320,00 |  |
|  | ГВС | 52,84 | 121 | 4601,688 |  |  | 4601,688 |  |
|  | ХВС | 42,56 | 375 | 1810,704 |  |  | 1810,704 |  |
|  | ЭС | 34,94 | 377 | 1919,240 |  |  | 1919,240 |  |
| 2013 | ТС | 60,91 | 508 | 21003,599 |  |  | 21003,599 |  |
|  | ГВС | 73,36 | 168 | 4144,080 |  |  | 4144,080 |  |
|  | ХВС | 59,02 | 520 | 1926,300 |  |  | 1926,300 |  |
|  | ЭС | 48,19 | 520 | 1914,910 |  |  | 1914,910 |  |
| 2014 | ТС | 79,26 | 661 | 18360,000 |  |  | 18360,000 |  |
|  | ГВС | 100 | 229 | 5413,261 |  |  | 5413,261 |  |
|  | ХВС | 76,39 | 673 | 2037,042 |  |  | 2037,042 |  |
|  | ЭС | 60,79 | 656 | 1903,080 |  |  | 1903,080 |  |
| 2015 | ТС | 100 | 834 | 20636,401 |  |  | 20636,401 |  |
|  | ГВС | 100 | 229 | - | - | - | - |  |
|  | ХВС | 100 | 881 | 2773,542 |  |  | 2773,542 |  |
|  | ЭС | 100 | 1079 | 5877,390 |  |  | 5877,390 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 3023 | 141172,249 |  |  | 141172,249 |  |

_________________________________

# Text boxes

Утверждено постановлением

администрации Борского района

от 22.07.2009 № 60