Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| От 01.11.2021 | № 5526 |
|  |  |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4FB9AEA23285B7F69E4B33E56205CC21696787AF8AA27326842FB33B15930S8n1M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F775E7964BCBE3D57220F9B49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA0S9nFM) администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 N 7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную [программу](#Par28) "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор", утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202 (в редакции постановлений от 03.02.2017 № 522, от 31.03.2017 № 1578, от 28.04.2017 № 2161, от 31.05.2017 № 2919, от 30.06.2017 № 3627, от 28.07.2017 № 4192, от 01.09.2017 № 4958, от 29.09.2017 № 5633, от 30.10.2017 № 6327, от 08.11.2017 № 6534, от 30.11.2017 №7112, от 26.12.2017 № 7800, от 05.02.2018 № 601, от 06.03.2018 № 1256, от 03.04.2018 № 1805, от 28.04.2018 № 2464, от 01.06.2018 № 3143, от 02.07.2018 № 3749, от 30.07.2018 № 4398, от 03.09.2018 № 5158, от 01.10.2018 № 5708, от 06.11.2018 № 6321, от 09.11.2018 № 6450, от 04.12.2018 № 6910, от 25.12.2018 № 7541, от 04.02.2019 № 525, от 02.04.2019 № 1763, от 08.05.2019 № 2541, от 03.06.2019 № 2974, от 01.07.2019 № 3505, от 05.08.2019 № 4256, от 02.09.2019 № 4784, от 30.09.2019 № 5314, от 05.11.2019 № 5981, от 02.12.2019 № 6480, от 26.12.2019 № 7076, от 20.01.2020 № 160, от 03.02.2020 № 493, от 03.03.2020 № 1034, от 07.04.2020 № 1668, от 29.05.2020 № 2258, от 31.07.2020 № 3212, от 31.08.2020 № 3745, от 29.09.2020 № 4338, от 02.11.2020 № 4995, от 13.01.2021 № 26, от 01.02.2021 № 428, от 03.03.2021 № 1070, от 11.05.2021 № 2368, от 28.05.2021 № 2735, от 02.07.2021 № 3344, от 02.08.2021 № 3867, от 06.09.2021 № 4496, от 04.10.2021 № 4952), изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

И.о. главы местного самоуправления А.Г. Ворошилов

Хнуев Д.И.

9-13-87

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 01.11.2021 № 5526

Утверждена

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 07.11.2016 № 5202

**Муниципальная программа**

**«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений**

**городского округа г. Бор»**

(в редакции постановлений администрации городского округа г.Бор от 03.02.2017 №522, от 06.03.2017 № 1075, от 31.03.2017 № 1578, от 28.04.2017 № 2161, от 31.05.2017 № 2919, от 30.06.2017 № 3627, от 28.07.2017 № 4192, от 01.09.2017 № 4958, от 29.09.2017 № 5633, от 30.10.2017 № 6327, от 08.11.2017 № 6534, от 26.12.2017 № 7800, от 05.02.2018 № 601, от 06.03.2018 №1256, от 03.04.2018 №1805, от 28.04.2018 №2464, от 01.06.2018 №3143, от 02.07.2018 №3749, от 30.07.2018 №4398, от 03.09.2018 № 5158, от 01.10.2018 № 5708, от 06.11.2018 № 6321, от 09.11.2018 № 6450, от 04.12.2018 № 6910, от 25.12.2018 № 7541, от 04.02.2019 № 525, от 02.04.2019 № 1763, от 08.05.2019 № 2541, от 03.06.2019 № 2974, от 01.07.2019 № 3505, от 05.08.2019 № 4256, от 02.09.2019 № 4784, от 30.09.2019 № 5314, от 05.11.2019 № 5981, от 02.12.2019 № 6480, от 26.12.2019 № 7076, от 20.01.2020 № 160, от 03.02.2020 № 493, от 03.03.2020 № 1034, от 07.04.2020 № 1668, от 29.05.2020 № 2258, от 31.07.2020 № 3212, от 31.08.2020 № 3745, от 29.09.2020 № 4358, от 02.11.2020 № 4995, от 13.01.2021 № 26, от 01.02.2021 № 428, от 03.03.2021 № 1070, от 11.05.2021 № 2368, от 28.05.2021 № 2735, от 02.07.2021 № 3344, от 02.08.2021 № 3867, от 06.09.2021 № 4496, от 04.10.2021 № 4952)

**1.Паспорт программы**

(далее - Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г. Бор (МКУ«Борстройзаказчик») | | | | | | | |
| 2. | Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Борстройзаказчик», далее МКУ«Борстройзаказчик» | | | | | | | |
| 3. | Подпрограммы Программы | 1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» 2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» | | | | | | | |
| 4. | Цели Программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа г.Бор | | | | | | | |
| 5. | Задачи Программы | 1. Увеличение протяженности газовых сетей в городском округе г.Бор.  2. Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям  3. Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения в городском округе г.Бор.  4. Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов.  5. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития городского округа г.Бор.  6. Обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения в городском округе г.Бор.  7. Строительство учреждений культуры в городском округе г.Бор.  8. Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов.  9. Увеличение доли обеспечения граждан жильем, чьи дома попадают под снос в ходе строительства  10. Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства для их включения в государственные и муниципальные программы. | | | | | | | |
| 6. | Этапы и сроки реализации Программы | 2021- 2024 гг., без разделения на этапы | | | | | | | |
| 7. | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составит в тыс.руб.  Объемы финансирования Программы подлежат корректировке на текущий финансовый год | | | | | | | |
| Источники финансирования программы | Всего | В том числе по годам реализации программы | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | |
| **Всего по муниципальной программе** | **1 929 382,7** | **415 714,1** | **593 973,1** | **760 276,3** | | **159 419,2** | |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 361 705,1 | 69 214,9 | 87 176,7 | 95 099,3 | | 110 214,2 | |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 463 325,2 | 242 146,8 | 506 796,4 | 665 177,0 | | 49 205,0 | |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 104 352,4 | 104 352,4 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Всего по Подпрограмме 1** | **1 877 189,4** | **401 892,5** | **580 592,1** | **747 828,3** | | **146 876,5** | |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 309 511,8 | 55 393,3 | 73 795,7 | 82 651,3 | | 97 671,5 | |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 463 325,2 | 242 146,8 | 506 796,4 | 665 177,0 | | 49 205,0 | |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 104 352,4 | 104 352,4 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **52 193,3** | **13 821,6** | **13 381,0** | **12 448,0** | | **12 542,7** | |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 52 193,3 | 13 821,6 | 13 381,0 | 12 448,0 | | 12 542,7 | |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Индикаторы цели: | | | | | | | |
| Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор к 2024 году до | | | | | % | | 91,78 | |
| Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям к 2024 г. до | | | | | % | | 73,6 | |
| Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения к 2024 г. до | | | | | % | | 80,4 | |
| Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов на  2021 год – 240 мест, 2024 год – 60 мест | | | | | мест | | 300 | |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов в 2021 году до | | | | | % | | 68,0 | |
| Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения к 2022 г. до | | | | | % | | 70,2\* | |
| Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры 2024 г. до | | | | | % | | 63\* | |
| Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов к 2024 г на | | | | | мест | | 1900 | |
| Увеличение доли обеспечения граждан жильем, чьи дома попадают под снос к 2023 г. до | | | | | % | | 100 | |
| Готовность проектной документации | | | | | % | | 100 | |
| Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава до | | | | | % | | 90 | |
| Показатели непосредственных результатов:  1. Строительство объектов газоснабжения – 11 шт.:  2021 год – 1 (газоснабжение дд.Дубенки, М.Уткино);  2022 год – 6 (газоснабжение д.Ивановское, д.Плотинка, д.Николино-Кулига, д.Линдо-Усад, д.Молостово, д.Вязовка).  2023 год – 1 (газоснабжение д.Большое Уткино)  2024 год - 3 (газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода (закольцовка), газопровод высокого давления к п.Рустай, газоснабжение д.Тугарино).  2. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области - 1 шт.:  2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год – 0, 2024-1.  3. Строительство объектов водоотведения и очистные сооружения - 4 шт.:  2021 год – 0;  2022 год - 1 (наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области,).  2023 год – 2 (канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское).  2024 год – 1 (Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 м3/сут в д.Оманово Краснослободского с/с г.о.г.Бор НО).  4. Строительство детского сада на 240 мест в м-не "Красногорка", пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок"); - 2 шт.:  2021 год – 1 (детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н “Красногорка”);  2022 год – 0;  2023 год – 0 .  2024 год – 1 (Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок");).  5. Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - 4 шт.:  2021 год – 1 (строительство пешеходного моста в г.Бор,); 2022 год – 2 (строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, строительство гидротехнического сооружения), 2023 год – 1 (строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками), 2024 - 0  6. Строительство станции водоочистки - 1\* шт.:  2021 год – 0 ;  2022 год - 1 (станция водоочистки в с. Ямново);  2023 год-0.  2024 – 0.  7. Строительство дома культуры - 1\* шт.:  2021 год - 0; 2022 год – 0; 2023 – 0; 2024 год – 1(дом культуры в с.Останкино);.  8.Строительство школы на 1000 мест центре г.Бор, пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской области - 3\* шт.:  2021 год - 0; 2022 год – 0; 2023 год – 0, 2024 год – 3.  9. Разработка проектно-сметной документации - 19 шт:  (- 4 объекта газоснабжения - газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода, газопровод высокого давления к п.Рустай, газоснабжение д.Вязовка, газоснабжение д.Большое Уткино;  - 6 объектов образования - «Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ №14“Боровичок”», «Строительство школы на 1000 мест в центре г.Бор», Пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, Строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской области, Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: ул.М.Горького, г.Бор, Нижегородская область, Детский сад на 90 мест в районе с.Городищи;  - 2 объекта жилищного хозяйства (Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49)  - 2 объекта благоустройства - строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками;  - 5 объектов коммунального хозяйства - канализационные очистные сооружения в п.Железнодорожный, канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское, Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 куб.м/сут. в д.Оманово Краснослободского с/с, Строительство магистрального водопровода по адресу: д.Ивановское, д.Мякотинское Краснослободского с/с, городского округа г.Бор).  10. Уменьшение количества объектов незавершенного строительства и передача в муниципальную казну.  2021 г.- 3 шт., 2022 г. – 10 шт., 2023 г. – 4 шт., 2024 г. – 10 шт.  11. Ведение технического надзора на объектах капитального строительства:  2021 - 3 шт., 2022 - 10 шт., 2023 – 4 шт., 2024 год – 10 шт.  \*при условии обеспечения финансирования из областного бюджета | | | | | | | |

**2. Муниципальная программа**

**«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»**

**2.1. Характеристика текущего состояния.**

На качество жизни населения значительно влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территорий городского округа г.Бор объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и неравномерность их размещения – главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий.

Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры – задача, на решение которой непосредственно направлена Адресная инвестиционная программа городского округа г.Бор.

На основании анализа уровня обеспеченности городского округа город Бор объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры в ряде территорий имеют высокую степень физического и морального износа;

2) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории городского округа город Бор и не полностью соответствуют современным требованиям.

3) несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории городского округа г.Бор растущим потребностям в транспортных сообщениях;

4) наличие населенных пунктов без постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности муниципального образования этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации), повышающих обеспеченность населения городского округа город Бор объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и оснащенность системами отопления, водо- и газоснабжения, водоотведения.

В первоочередном порядке в Программу включаются:

- объекты, включенные в утвержденную адресную инвестиционную программу Нижегородской области, предполагаемые к реализации на текущий и плановый период и при обеспечении софинансирования из местного бюджета;

- объекты, обеспеченные софинансированием из федерального бюджета;

- объекты городского округа г.Бор, имеющих низкий уровень обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и высокую степень их изношенности;

- переходящие объекты, подлежащие завершению и вводу в эксплуатацию в планируемом году;

- объекты высокой степени технической готовности (более 70 %).

Наибольший объем средств местного бюджета направляется на:

- строительство объектов газификации и коммунальной инфраструктуры в сельской местности,

- строительство и проектирование объектов транспортной инфраструктуры,

- строительство и проектирование объектов образования и культуры.

Одним из направлений Программы является укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского округа г.Бор, так как ежегодно растет число зданий этих учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Состояние муниципальных учреждений культуры оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей городского округа, особенно детей и молодежи.

Проведение модернизации, развитие материально-технической базы учреждений культуры городского округа будет способствовать обеспечению должного развития культуры в области.

Для разрешения существующих проблем по несоответствию уровня развития сети автомобильных дорог на территории городского округа растущим потребностям в транспортных сообщениях, которое приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения, направлена реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры округа.

Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках Программы, традиционно является устойчивое развитие сельских территорий, в том числе за счет повышения уровня и качества жизни сельского населения.

В рамках решения данной задачи Администрацией городского округа г.Бор реализуется комплекс мероприятий при активной поддержке областного и федерального бюджетов.

Это, прежде всего, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а именно обеспечение сетями газоснабжения.

Также одной из основных задач Программы в 2020-2023 годах является реализация закона Нижегородской области от 01.12.2011 №168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области».

Большое количество многодетных семей ожидает получение земельных участков на территории городского округа г.Бор.

### Для решения данной задачи ведется разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области.

### В ходе своей реализации Программа позволит увеличить число действующих в настоящее время важных социальных и инфраструктурных объектов, наиболее востребованных населением.

**2.2. Цели, задачи.**

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа г.Бор.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Увеличение протяженности газовых сетей в городском округе г.Бор.

2. Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям

3. Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения в городском округе г.Бор.

4. Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов.

5. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития городского округа г.Бор.

6. Обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения в городском округе г.Бор.

7. Строительство учреждений культуры в городском округе г.Бор.

8. Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов.

9. Увеличение доли обеспечения граждан жильем, чьи дома попадают под снос в ходе строительства

10. Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства для их включения в государственные и муниципальные программы.

**2.3. Сроки и этапы реализации Программы.**

Действие Программы предусмотрено на 2021 – 2024 годы, без разделения на этапы

**2.4. Основные мероприятия Программы.**

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно **таблице 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб. | В том числе по годам реализации | | | |
| 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| **1.** | **Всего по муниципальной программе: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:** | **02 0 00 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **1 929 382,7** | **415 714,1** | **593 973,1** | **760 276,3** | **159 419,2** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** |  |  | 104 352,4 | 104 352,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | **областной бюджет** |  |  | 1 463 325,2 | 242 146,8 | 506 796,4 | 665 177,0 | 49 205,0 |
|  | **местный бюджет** |  |  | 361 705,1 | 69 214,9 | 87 176,7 | 95 099,3 | 110 214,2 |
|  | **прочие источники** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма 1** **«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»**, **всего :** | **02 1 00 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **1 877 189,4** | **401 892,5** | **580 592,1** | **747 828,3** | **146 876,5** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 104 352,4 | 104 352,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1 463 325,2 | 242 146,8 | 506 796,4 | 665 177,0 | 49 205,0 |
|  | местный бюджет |  |  | 309 511,8 | 55 393,3 | 73 795,7 | 82 651,3 | 97 671,5 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1.** «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» | **02 1 01 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **10 902,8** | **2 730,0** | **2 850,0** | **2 651,3** | **2 671,5** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 10 902,8 | 2 730,0 | 2 850,0 | 2 651,3 | 2 671,5 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | **02 1 02 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **1 062 248,6** | **142 089,5** | **511 799,7** | **408 359,4** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1 026 322,5 | 125 166,0 | 501 335,7 | 399 820,8 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 35 926,1 | 16 923,5 | 10 464,0 | 8 538,6 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | **Основное мероприятие 3.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | **02 1 03 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **261 018,8** | **38 442,2** | **57 442,4** | **80 932,2** | **84 202,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 10 360,4 | 10 360,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 85 514,8 | 3 378,3 | 5 460,7 | 27 470,8 | 49 205,0 |
|  | местный бюджет |  |  | 165 143,6 | 24 703,5 | 51 981,7 | 53 461,4 | 34 997,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | **Основное мероприятие 4.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | **02 1 04 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **193 633,0** | **117 630,0** | **5 500,0** | **16 000,0** | **54 503,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 107 687,9 | 107 687,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 85 945,1 | 9 942,1 | 5 500,0 | 16 000,0 | 54 503,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | **Основное мероприятие 5.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | **02 1 05 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **10 500,0** | **0** | **3 000,0** | **2000,0** | **5 500,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 10 500,0 | 0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 5 500,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | **Основное мероприятие 6 (Р2).** Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” | **02 1 Р2 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **98 897,3** | **98 897,3** | **0** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 93 992,0 | 93 992,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 3 916,3 | 3 916,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 989,0 | 989,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | **Основное мероприятие 7.** Сокращение доли загрязнения сточных вод | **02 1 G6 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **2 103,5** | **2 103,5** | **0** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 1 998,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 0 | 105,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | **Основное мероприятие 8.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | **02 1 F3 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **237 885,4** | **0** | **0,0** | **237 885,4** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 237 885,4 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Подпрограмма 2**«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы»**, всего:** | **02 2 00 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **52 193,3** | **13 821,6** | **13 381,0** | **12 448,0** | **12 542,7** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 52 193,3 | 13 821,6 | 13 381,0 | 12 448,0 | 12 542,7 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **02 2 01 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **52 193,3** | **13 821,6** | **13 381,0** | **12 448,0** | **12 542,7** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 52 193,3 | 13 821,6 | 13 381,0 | 12 448,0 | 12 542,7 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.**

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей программы приведены в **таблице 2.**

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы**

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора / непосредственного результата** | **Индикаторы достижения цели** | | | | | | | | | | | | |
| Ед. измерения | | | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 |
| **Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы: | | | | | | | | | | | | | | |
| И1.1. | Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор до | % | | | | 91,18 | | 91,54 | | 91,6 | | | | 91,78 |
| И1.2. | Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям до | % | | | | - | | 66,9 | | 70,2 | | | | 73,6 |
| И1.3. | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения до | % | | | | - | | 78,7 | | 80,2 | | | | 80,4 |
| И14. | Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов на | мест | | | | 240 | | - | | - | | | | 60 |
| И1.5. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов до | % | | | | 68\* | | - | | - | | | | - |
| И1.6. | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения до | % | | | | - | | 70,2\* | | - | | | | - |
| И1.7. | Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры до | % | | | | - | | - | | - | | | | 63\* |
| И1.8. | Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов на | мест | | | | - | | - | | - | | | | 1900 |
| И1.9. | Обеспеченность граждан жильем, чьи дома попадают под снос в ходе строительства | % | | | | - | | - | | 100\* | | | | - |
| И1.10. | Готовность проектной документации | % | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |  |
|  | **Основное мероприятие 1.** Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непосредственные результаты** |  | | | |  | |  | |  | | | |  |
| P1.0. | Уменьшение количества объектов незавершенного строительства и передача в муниципальную казну | шт. | | | | 3 | | 10 | | 4 | | | | 10 |
| **Основное мероприятие 2.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непосредственные результаты**: |  | | | |  | | |  | | |  |
| Р1.2. | «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» | шт | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1 |
| Р1.5. | Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками; | шт | | | | 1 | | | 2\* | | | 1\* | | 0 |
| **Основное мероприятие 3.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непосредственные результаты** |  | | |  | | | |  | | |  |  | |
| Р1.1. | Строительство объектов газоснабжения | шт | | | | 1 | | | 6 | | | 1 | 3 | |
| Р1.3. | Строительство объектов водоотведения | шт | | | | 0 | | | 1 | | | 2 | 1 | |
| Р1.6. | Строительство станции водоочистки | шт | | | | 0 | | | 1 | | | 0 | 0 | |
| **Основное мероприятие 4.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непосредственные результаты** |  | | |  | |  | | | | |  |  | |
| Р1.4. | Строительство детского сада на 240 мест в м-не “Красногорка”, пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок" | шт | | | | 1 | 0 | | | | | 0 | 1 | |
| Р1.8. | Строительство школы на 1000 мест центре г.Бор, пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской | шт | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 3 | |
| **Основное мероприятие 5.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непосредственные результаты** |  | | |  | |  | | | | |  |  | |
| Р1.7. | Строительство дома культуры | шт | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 1\* |
| **Основное мероприятие 6.** Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непосредственные результаты** | | |  |  | |  | | | | |  |  | |
| Р1.4. | Строительство детского сада на 240 мест в м-не “Красногорка”, пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок" | | | шт | | 1 | 0 | | | | | 0 | 1 | |
| **Основное мероприятие 7.** Сокращение доли загрязнения сточных вод | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непосредственные результаты** | | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| Р1.3. | Строительство объектов водоотведения | | | шт | | 0 | 1 | | | 2 | | | 1 | |
| **Основное мероприятие 8.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта "Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непосредственные результаты** | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| P1.9. | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, и многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49 | | шт. | | | 0 | 0 | | | 2 | | | 0 | |
| Р1.10. | Разработка проектно-сметной документации | | шт | | | 6 | 10 | | | 3 | | | 0 | |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы: | |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| И2.1. | Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава до | | % | | | 89 | 90 | | | | | - | | - |
|  | **Непосредственные результаты** | |  | | |  |  | | | | |  | |  |
| **Основное мероприятие 2.1** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | |
| Р2.1. | Ведение технического надзора на объектах капитального строительства | | шт | | | 3 | 10 | | | | | 4 | | 10 |

\* при условии обеспечения финансирования из областного бюджета

**2.6. Меры правового регулирования.**

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели программы указаны в таблице 3.

**Таблица 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид правового акта** | **Основные положения правового акта** | **Ответств. исполнит-ль и соиспол-и** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» | | | | |
| 1.1.Основное мероприятие «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 1.2.Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 1.3.Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 1.4. Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» | | | | |
| 2.1.Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” | Администрация городского округа г.Бор | принят |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” | Администрация городского округа г.Бор | принят |

1. **Подпрограммы Программы**

**3.1.Подпрограмма 1**

**«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г.Бор»**

(далее-Подпрограмма)

**3.1.1.Паспорт Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация городского округа г.Бор (МКУ«Борстройзаказчик») | | | | | | |
| 2. | Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Борстройзаказчик», (МКУ«Борстройзаказчик») | | | | | | |
| 3. | Цель Подпрограммы | Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и создание инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 4. | Задачи Подпрограммы | 1. Увеличение протяженности газовых сетей в городском округе г.Бор.  2. Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям  3. Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения в городском округе г.Бор.  4. Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов.  5. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития городского округа г.Бор.  6. Обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения в городском округе г.Бор.  7. Строительство учреждений культуры в городском округе г.Бор.  8. Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов.  9. Увеличение доли обеспечения граждан жильем, чьи дома попадают под снос в ходе строительства  10. Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства для их включения в государственные и муниципальные программы. | | | | | | |
| 5. | Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2021- 2024 г, без разделения на этапы | | | | | | |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составит в тыс.руб.  Объемы финансирования Подпрограммы подлежат корректировке на текущий финансовый год | | | | | | |
| Источники финансирования программы | Всего | В том числе по годам реализации программы | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год |
| **Всего по Подпрограмме 1** | **1 877 189,4** | **401 892,5** | **580 592,1** | **747 828,3** | | **146 876,5** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 309 511,8 | 55 393,3 | 73 795,7 | 82 651,3 | | 97 671,5 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 463 325,2 | 242 146,8 | 506 796,4 | 665 177,0 | | 49 205,0 |  |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 104 352,4 | 104 352,4 | 0,0 | 0 | | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы цели: | | | | | | |
| Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор к 2024 году до | | | | | % | 91,78 |
| Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям к 2024 г. до | | | | | % | 73,6 |
| Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения к 2024 г. до | | | | | % | 80,4 |
| Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов на  2021 год – 240 мест, 2024 год – 60 мест | | | | | мест | 300 |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов в 2021 году до | | | | | % | 68,0 |
| Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения к 2022 г. до | | | | | % | 70,2\* |
| Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры 2024 г. до | | | | | % | 63\* |
| Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов к 2024 гна | | | | | мест | 1900 |
| Увеличение доли обеспечения граждан жильем, чьи дома попадают под снос к 2023 г. до | | | | | % | 100 |
| Готовность проектной документации к 2023 г. | | | | | % | 100 |
| Показатели непосредственных результатов:  1. Строительство объектов газоснабжения – 11 шт.:  2021 год – 1 (газоснабжение дд.Дубенки, М.Уткино);  2022 год – 6 (газоснабжение д.Ивановское, д.Плотинка, д.Николино-Кулига, д.Линдо-Усад, д.Молостово, д.Вязовка).  2023 год – 1 (газоснабжение д.Большое Уткино)  2024 год - 3 (газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода (закольцовка), газопровод высокого давления к п.Рустай, газоснабжение д.Тугарино).  2. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области - 1 шт.:  2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год – 0, 2024-1.  3. Строительство объектов водоотведения и очистные сооружения - 4 шт.:  2021 год – 0;  2022 год - 1 (наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области,).  2023 год – 2 (канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское).  2024 год – 1 (Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 м3/сут в д.Оманово Краснослободского с/с г.о.г.Бор НО).  4. Строительство детского сада на 240 мест в м-не "Красногорка", пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок"); - 2 шт.:  2021 год – 1 (детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н “Красногорка”);  2022 год – 0;  2023 год – 0 .  2024 год – 1 (Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок");).  5. Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - 4 шт.:  2021 год – 1 (строительство пешеходного моста в г.Бор,); 2022 год – 2 (строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, строительство гидротехнического сооружения), 2023 год – 1 (строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками), 2024 - 0  6. Строительство станции водоочистки - 1\* шт.:  2021 год – 0 ;  2022 год - 1 (станция водоочистки в с. Ямново);  2023 год-0.  2024 – 0.  7. Строительство дома культуры - 1\* шт.:  2021 год - 0; 2022 год – 0; 2023 – 0; 2024 год – 1(дом культуры в с.Останкино);.  8.Строительство школы на 1000 мест центре г.Бор, пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской области - 3\* шт.:  2021 год - 0; 2022 год – 0; 2023 год – 0, 2024 год – 3.  9. Разработка проектно-сметной документации - 19 шт:  (- 4 объекта газоснабжения - газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода, газопровод высокого давления к п.Рустай, газоснабжение д.Вязовка, газоснабжение д.Большое Уткино;  - 6 объектов образования - «Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ №14“Боровичок”», «Строительство школы на 1000 мест в центре г.Бор», Пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, Строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской области, Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: ул.М.Горького, г.Бор, Нижегородская область, Детский сад на 90 мест в районе с.Городищи;  - 2 объекта жилищного хозяйства (Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49)  - 2 объекта благоустройства - строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками;  - 5 объектов коммунального хозяйства - канализационные очистные сооружения в п.Железнодорожный, канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское, Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 куб.м/сут. в д.Оманово Краснослободского с/с, Строительство магистрального водопровода по адресу: д.Ивановское, д.Мякотинское Краснослободского с/с, городского округа г.Бор).  10. Уменьшение количества объектов незавершенного строительства и передача в муниципальную казну.  2021 г.- 3 шт., 2022 г. – 10 шт., 2023 г. – 4 шт., 2024 г. – 10 шт.  \*при условии обеспечения финансирования из областного бюджета | | | | | | |

**3.1.2. Текст Подпрограммы**

**3.1.2.1. Содержание проблемы.**

Развитие социальной сферы населенных пунктов городского округа г.Бор является одной из приоритетных задач деятельности администрации городского округа, направленной на решение важнейших социальных проблем, связанных с предоставлением жителям городского округа доступных и качественных услуг в области образования, здравоохранении, культуры, физической культуры и спорта.

Здания и сооружения учреждений социальной сферы построены в разные периоды прошлого столетия. Темпы эксплуатации зданий, значительно опережающие темпы их капитального ремонта и реконструкции, явились причиной существенного морального и физического износа несущих строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, элементов благоустройства.

Транспортная инфраструктура исторического центра г.Бор (основные автодороги, парковочные площадки и т.д.) была сформирована во времена активной застройки центра города в 60-е - 70-е годы прошлого столетия и в настоящее время не отвечает возросшим требованиям. Сложная обстановка с пропускной способностью автодорог и аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети. В настоящее время уровень автомобилизации в округе составляет 330 автомобилей на 1000 жителей, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60-100 ед. на 1 000 населения. Ежегодный прирост уровня автомобилизации составляет 5-7%, прирост протяженности автодорог не достигает и 1 %, что свидетельствует о дальнейшем увеличении диспропорции между потребностями участников дорожного движения и возможностями дорожной сети.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания, оказания медицинской помощи и культурного воспитания населения городского округа. Увеличение демографического уровня населения требует ввода дополнительных площадей детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, объектов культуры.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности муниципального образования этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

**3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы**

Целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и создание инженерной инфраструктуры.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства;

2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы;

3. Развитие жилищно-коммунального строительства;

4. Проектирование и строительство объектов образования.

**3.1.2.3. Сроки реализации Подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2021- 2024 годах.

**3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

Основными условиями формирования подпрограммных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности; наличие утвержденной проектно-сметной документации.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа г.Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 10 902,8 тыс.руб.

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа г.Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств областного бюджета и бюджета городского округа город Бор составляет 1 062 248,6 тыс.руб.

Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа г.Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств федерального бюджета, областного и городского округа город Бор составляет 261 018,8 тыс.руб.

Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа г.Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств федерального бюджета, областного и городского округа г.Бор составляет 193 633,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 5. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа г.Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств федерального бюджета, областного и городского округа город Бор составляет 10 500,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 6. «Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Исполнителем мероприятия является администрация городского округа г.Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств федерального, областного бюджета и бюджета городского округа город Бор составляет 98 897,3 тыс.руб.

Основное мероприятие 7. «Сокращение доли загрязнения сточных вод». Исполнителем мероприятия является администрация городского округа г.Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств федерального бюджета, областного и городского округа город Бор составляет 2 103,5 тыс.руб.

- Основное мероприятие 8. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательскиеработы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"». Общий объем средств федерального бюджета, областного и городского округа город Бор составляет 237 885,4тыс.руб.

Информация о мероприятиях Подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.

**3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.**

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей подпрограммы приведены в таблице 2 текстовой части Муниципальной программы.

**3.1.2.6.Меры правового регулирования**

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели Подпрограммы указаны в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.

**3.2.Подпрограмма 2.**

**«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы»**

(далее-Подпрограмма)

**3.2.1.Паспорт Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация городского округа г.Бор (МКУ«Борстройзаказчик») | | | | | | | | |
| 2. | Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Борстройзаказчик», далее МКУ«Борстройзаказчик» | | | | | | | | |
| 3. | Цель Подпрограммы | Создание эффективной системы реализации мероприятий программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор» | | | | | | | | |
| 4. | Задачи Подпрограммы | Ресурсное обеспечение муниципального казенного учреждения «Борстройзаказчик» для создания эффективной системы управления реализацией программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» | | | | | | | | |
| 5. | Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2021- 2024 г, без разделения на этапы | | | | | | | | |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит в тыс.руб.  Объемы финансирования Подпрограммы подлежат корректировке на текущий финансовый год | | | | | | | | |
| Источники финансирования программы | Всего | В том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **52 193,3** | **13 821,6** | **13 381,0** | **12 448,0** | | **12 542,7** | | |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 52 193,3 | 13 821,6 | 13 381,0 | 12 448,0 | | 12 542,7 | | |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  | |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы цели: | | | | | | | |
| Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава до | | | | | % | | 90 |
| Показатели непосредственных результатов:  Ведение технического надзора на объектах капитального строительства:  2021 - 3 шт., 2022 - 10 шт., 2023 – 4 шт., 2024 год – 10 шт. | | | | | | | |

**3.2.2. Текст Подпрограммы**

**3.2.2.1. Содержание проблемы.**

Для успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» необходимо обеспечить эффективное исполнение МКУ«Борстройзаказчик» функций муниципального заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы, осуществления строительного контроля по объектам.

МКУ«Борстройзаказчик» является юридическим лицом, учредителем которого выступает администрация городского округа г.Бор Нижегородской области. Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа г.Бор от 22 декабря 2011 года № 7090.

Основными направлениями деятельности учреждения являются:

-осуществление функций Заказчика;

- получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-экономическое обоснование, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт);

- техническое сопровождение проектной документации (контроль за разработкой проектно-сметной документации , согласование ее в установленном законом порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной организации);

-оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение коммуникаций;

- оформление земельного участка, предназначенного для строительства;

- обеспечение освобождения территории строительства;

- организация управления строительством;

- технический надзор.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ«Борстройзаказчик» осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Бор Нижегородской области.

**3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является создание эффективной системы реализации мероприятий программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор».

Задачами Подпрограммы являются:

Ресурсное обеспечение МКУ«Борстройзаказчик» для создания эффективной системы управления реализацией программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»

**3.2.2.3. Сроки реализации Подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2024 годах, без разделения на этапы.

**3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограммные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач. Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие. «Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа г.Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 52 193,3 тыс.руб.

Информация о мероприятиях Подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.

**3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.**

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей подпрограммы приведены в таблице 2текстовой части муниципальной программы.

**3.2.2.6.Меры правового регулирования**

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели Подпрограммы указаны в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.